## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔIΚΤYΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Α.Ε.

## Hitech SNT A.E.

## ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ  31/12/2003

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

Η Ηitech SNT Α.Ε. έχει θέσει ως επιχειρηματικό σκοπό τη διαρκή ανάπτυξη νέων ιδεών στο χώρο του λογισμικού, το μετασχηματισμό τους σε φιλικά προς τους χρήστες προιόντα/υπηρεσίες και την εμπορική τους εκμετάλλευση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία έχει συγκροτήσει τετραετές επιχειρησιακό πλάνο (2001-2004) που περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εξέλιξη νέων εφαρμογών λογισμικού υψηλής τεχνολογίας για την ολοκληρωμένη κάλυψη σύγχρονων επιχειρησιακών αναγκών.

Τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας για την τετραετία 2001-2004 ανέρχονται σε € 9,69 εκατ. Το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου που αφορούσε  το χρονικό διάστημα 01/01/2001-30/06/2002 έχει υλοποιηθεί και  χρηματοδοτήθηκε από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας (Επενδύσεις περιόδου € 1,19 εκατ.).

Σύμφωνα με την από 26.8.2002 απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών που έγινε με βάση την από 19/3/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και την υπ’ αριθμόν 1/245/31.5.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού 3.106.912,25  Ευρώ(μετά την αφαίρεση εξόδων έκδοσης ύψους 318.671 Ευρώ). Η περίοδος  άσκησης του δικαιώματος εγγραφής ήταν από 24/7/2002 έως 26/7/2002. Από την αύξηση προέκυψαν 572.840 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση, μαζί με τις 2.155.000 παλαιές, στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του  Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 4/9/2002.

Το χρονοδιάγραμμα διάθεσης κεφαλαίων, ανά κατηγορία και εξάμηνο υλοποίησης, όπως έχει συμπεριληφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο εισαγωγής στην ΝΕ.Χ.Α  παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 |  | Σύνολο Επενδύσεων | 2003 |  |  |  |  |  | Σύνολο Επενδύσεων 2003 | 2004 |  |  |  |  |  | Σύνολο Επενδύσεων 2004 | Γενικό Σύνολο Επενδύσεων 2002-2004 | Χρημ/ση από Έσοδα Δ.Ε. | Χρημ/ση από Ίδια Κεφάλαια |  |
| Περιγραφή δαπάνης | Β’ εξαμ. |  | 2002 | Α’ εξαμ. |  |  | Β’ εξαμ. |  |  |  | Α’ εξαμ. |  |  | Β’ εξαμ. |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ποσό σε Ευρώ) | Χρημ/ση από Έσοδα Δ.Ε. | Χρημ/ση από Ίδια Κεφάλαια |  | Χρημ/ση από Έσοδα Δ.Ε. | Χρημ/ση από Ίδια Κεφάλαια | Σύνολο | Χρημ/ση από Έσοδα Δ.Ε. | Χρημ/ση από Ίδια Κεφάλαια | Σύνολο |  | Χρημ/ση από Έσοδα Δ.Ε. | Χρημ/ση από Ίδια Κεφάλαια | Σύνολο | Χρημ/ση από Έσοδα Δ.Ε. | Χρημ/ση από Ίδια Κεφάλαια | Σύνολο |  |  |  |  |  |
| Έρευνα-ανάπτυξη προϊόντων | 531.170,86 | 0 | 531.170,90 | 508.935,82 | 0 | 508.935,82 | 341.487,54 | 0 | 341.487,54 | 850.423,40 | 399.301,54 | 0 | 399.301,54 | 266.201,03 | 0 | 266.201,03 | 665.502,57 | 2.047.096.8 | 2.047.096,79 | 0 |  |
| Συμμετοχή σε ΑΜΚ θυγατρικών εταιρειών | 176.092,74 | 0 | 176.092,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.092,70 | 176.092,74 | 0 |  |
| Τεχνολογική υποδομή | 0 | 0 | 0 | 16.343,36 | 0 | 16.343,36 | 0 | 0 | 0 | 16.343,40 | 59.867,94 | 0 | 59.867,94 | 29.347,03 | 0 | 29.347,03 | 89.215,00 | 105.558,30 | 105.558,33 | 0 |  |
| Ηλεκτρονικός εξοπλισμός | 512.573,67 | 247.338,29 | 759.912 | 0 | 7.043,29 | 7.043,29 | 0 | 0 | 0 | 7.043,29 | 0 | 73.367,57 | 73.367,57 | 0 | 111.812,18 | 111.812,18 | 185.179,80 | 952.135,00 | 512.573,67 | 439.561,33 |  |
| Έξοδα εκπαίδευσης & οργανώσεως | 0 | 0 | 0 | 19.075,57 | 0 | 19.075,57 | 0 | 0 | 0 | 19.075,60 | 0 | 37.857,67 | 37.857,67 | 0 | 0 | 0 | 37.857,70 | 56.933,20 | 19.075,57 | 37.857,67 |  |
| Δαπάνες προβολής & διαφήμισης | 0 | 0 | 0 | 246.515,04 | 0 | 246.515,04 | 0 | 0 | 0 | 246.515,00 | 0 | 338.664,71 | 338.664,71 | 0 | 225.854,73 | 225.854,73 | 564.519,40 | 811.034,50 | 246.515,04 | 564.519,44 |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.219.837,26 | 247.338,29 | 1.467.175,6 | 790.867,79 | 7.043,29 | 797.913,08 | 341.487,54 | 0,00 | 341.487,54 | 1.139.400,6 | 459.169,48 | 449.889,95 | 909.059,43 | 295.548,06 | 337.666,91 | 633.214,97 | 1.542.274,4 | 4.148.850,60 | 3.106.912,13 | 1.041.938,44 |  |

Με την από 15/11/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των  μετόχων της Εταιρίας εγκρίθηκε τροποποίηση του Επενδυτικού της Σχεδίου και η απόκλιση στο χρόνο χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή και Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Πιο συγκεκριμένα:

Αναφορικά με τη συμμετοχή της Εταιρίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Θυγατρικής εταιρίας Data Power A.E. για την οποία το ποσό που εκλήθει να καταβάλλει η Εταιρία ανέρχετο στις  εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες ενενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων ευρωλεπτών (176.092,74), αποφασίσθηκε η χρονική μετατόπιση από το 2ο εξάμηνο του 2002 στο 1ο εξάμηνο του 2003, εφόσον για τη περίοδο εκείνη και σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρίας Data Power A.E. δεν κρίθηκε  απαραίτητη μια τέτοια ενέργεια.

Οσον αφορά την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη δημιουργία Data Center στην Εταιρία ύψους πεντακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και εξήντα επτά ευρωλεπτών (512.573,67), αποφασίσθηκε η χρονική μετατόπιση αυτής της αγοράς. Η χρονική μετατόπιση αφορούσε την δημιουργία του Data Center της Εταιρίας για το 2ο εξάμηνο του 2003 οπότε και αναμενόταν  να υπάρξει η μετακίνηση της Εταιρίας σε νέες εγκαταστάσεις, ώστε να μην υπήρχαν συμπληρωματικά έξοδα για τη μετεγκατάσταση του εξοπλισμού.

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση, το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας ύψους 0,53 εκατ. που  αφορούσε το Β΄εξάμηνο του 2002, υλοποιήθηκε μέσα από τη χρηματοδότηση του από τα αντληθέντα κεφάλαια της Α.Μ.Κ. με Δημόσια Εγγραφή για την εισαγωγή στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αναλυτικότερα η διάθεση των κεφαλαίων παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2002

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΣΟΔΑ Δ.Ε. | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |
| Έρευνα-ανάπτυξη προϊόντων | 531.170,86 | 0 | 531.170,86 |
| Συμμετοχή σε ΑΜΚ θυγατρικών εταιρειών | 0 | 0 | 0 |
| Τεχνολογική υποδομή | 0 | 0 | 0 |
| Ηλεκτρονικός εξοπλισμός | 0 | 0 | 0 |
| Έξοδα εκπαίδευσης & οργανώσεως | 0 | 0 | 0 |
| Δαπάνες προβολής & διαφήμισης | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 531.170,86 | 0 | 531.170,86 |

Σε ότι αφορά το Α΄Εξάμηνο του 2003, με απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της Εταιρίας στις 30 Ιουνίου 2003, εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 176.092,74 Eυρώ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100%   θυγατρικής της εταιρίας  «ΤΟΥΕΛΒ ΣΤΑΡΣ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Twelve Stars AE) ύψους 176.092,74 ΕΥΡΩ αντί του αρχικού προορισμού του ιδίου ποσού σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της επίσης θυγατρικής της NTATA ΠΑΟΥΕΡ A.E. που είχε αρχικά ορισθεί και αποφασίσθηκε να τροποποιηθεί το επενδυτικό της σχέδιο σχετικά. Η επιλογή της Twelve Stars A.E. έγινε για την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσής της, η οποία θεωρήθηκε απαραίτητη, καθώς συνέτρεχε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του κωδ.Ν.2190/1920 επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ήταν μικρότερο από το ½ του καταβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση και σύμφωνα με την από 15/11/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, στο Α΄ εξάμηνο του 2003 υλοποιήθηκε τμήμα του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας  ύψους 995 χιλ. Ευρώ.Η χρηματοδότηση του έγινε από τα αντληθέντα κεφάλαια της Α.Μ.Κ. με Δημόσια Εγγραφή καθώς και  μικρό μέρος από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας.

Ποσό ύψους 508 χιλ. Ευρώ διατέθηκε για την Έρευνα και ανάπτυξη προιόντων.Συγκεκριμένα: 30.450 Ευρώ για την ανάπτυξη και εξέλιξη του προιόντος Op.e.EN-Bridge, 80.000 Eυρώ για τα  Op.e.EN-Shops, 163.507,66 για το Op.e.EN-Learning, 23.500 για το e-TICKET, 211.478 Ευρώ  για την δημιουργία Web site για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μετά την πώληση WebTQ.

Ποσό 176.092 Eυρώ διατέθηκε για την συμμετοχή της Εταιρίας στην Αυξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της «ΤΟΥΕΛΒ ΣΤΑΡΣ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Twelve Stars AE).

Ποσό 16.343,36 Eυρώ διατέθηκε για την βελτίωση της τεχνολογικής της υποδομής, 27.854 για την επέκταση του Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 19.075 για την εκπαίδευση του προσωπικού της και τέλος 246.515 Eυρώ διατέθηκαν για την προβολή και διαφήμιση της Εταιρίας.

Η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων σε όλα τα ανωτέρω ήταν κατά 7.043 Eυρώ στο κονδήλι του Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ποσό 20.811 Ευρώ από τα Αντληθέντα κεφάλαια  έχει χρησιμοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2003 στην κατηγορία «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός» σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στο Ε.Δ. και Ε.Σ. όπου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν είχαν μια τέτοια πρόβλεψη.Στην ουσία από το συνολικό ποσό των 512.573,67 Ευρώ των Αντληθέντων που αφορούσε το δεύτερο εξάμηνο του 2003 στην παραπάνω κατηγορία, η Εταιρία  χρησιμοποίησε  20.811 Ευρώ στο πρώτο.

Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΣΟΔΑ Δ.Ε. | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |
| Έρευνα-ανάπτυξη προϊόντων | 508.935,82 | 0 | 508.935,82 |
| Συμμετοχή σε ΑΜΚ θυγατρικών εταιρειών | 176.092,74 | 0 | 176.092,74 |
| Τεχνολογική υποδομή | 16.343,36 | 0 | 16.343,36 |
| Ηλεκτρονικός εξοπλισμός | 20.811,84 | 7.043,29 | 27.855,13 |
| Έξοδα εκπαίδευσης & οργανώσεως | 19.075,57 | 0 | 19.075,57 |
| Δαπάνες προβολής & διαφήμισης | 246.515,04 | 0 | 246.515,04 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 987.774,37 | 7.043,29 | 994.817,66 |

Σε ότι αφορά το Β΄Εξάμηνο του 2003, ποσό 223.328,03  Ευρώ από τα συνολικά 491.761,83 Ευρώ που αφορούν την κατηγορία «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός» και ήταν προγραμματισμένο να χρησιμοποιηθεί -  με βάση την από 15/11/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας - στο δεύτερο εξάμηνο του 2003, αποφασίσθηκε με την από 25 Φεβρουαρίου 2004 συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της Εταιρίας  να μετατεθεί χρονικά στο πρώτο εξάμηνο του 2004. Αντίστοιχα μετατέθηκε ποσό 247.338,29 Ευρώ από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. Η νέα  αυτή χρονική μετατόπιση οφείλεται στη μη ολοκλήρωση  αγοράς του ακινήτου εντός του 2003, στο οποίο θα εγκατασταθεί ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τον κίνδυνο απαξίωσής του εάν αγοραζόταν προγενέστερα.

Η εταιρία SNT Hellas A.E που απορροφήθηκε από την Hitech Consultants A.E, την 24/9/2003 εκμεταλλευόμενη την υψηλή ρευστότητα που διέθετε, ξεκίνησε διαδικασία απόκτησης ενός 4όροφου ακινήτου μεθ’ υπογείου που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Μετρών-Κιλκίς-Ελευθερίου Βενιζέλου του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής. Η συνολική έκταση του εν λόγω ακινήτου ανέρχεται σε 4.252,65 τ.μ. Το τίμημα ορίστηκε στο ποσό των €3.850.000 ενώ η εταιρία κατέβαλε προκαταβολή από τα ίδια κεφαλαιά της το ποσό των €1.650.000 με την υπογραφή του προσυμφώνου..Στο προσύμφωνο ρητά ορίζεται ότι ο αγοραστής του εν λόγω ακινήτου θα είναι είτε η SNT Hellas A.E είτε το νομικό πρόσωπο που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση με την Hitech Consultants A.E. Στη συνέχεια και μέχρι το τέλος της χρήσης η Νέα εταιρία που προέκυψε από τη συγχώνευση(Απόφαση Κ2-12005/29.9.2003 του Υπουργείου Ανάπτυξης) χρησιμοποίησε άλλες €209.000 (€21.000 αφορούν Αμοιβές Συμβολαιογράφου-Δικηγόρων κ.λ.π.) για τον ίδιο λόγο. Η συνολική επένδυση για το 2003 ανήλθε σε  €1.859.000. Μέσα στο Φεβρουάριο ολοκληρώθηκε η αγορά του ακινήτου  στο οποίο θα στεγαστούν εντός του 2004 όλα τα τμήματα και οι υπηρεσίες της Hitech SNT Α.Ε.

Σύμφωνα και με τα ανωτέρω, στο δεύτερο εξάμηνο του 2003 υλοποιήθηκε τμήμα του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας  ύψους  2.468.921. Ευρώ. Πιό συγκεκριμένα, 341.487 Ευρώ από τα Αντληθέντα διατέθηκαν στην Ερευνα και Ανάπτυξη προιόντων καθώς και 268.433 Ευρώ  χρησιμοποιήθηκαν στη κατηγορία «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός».

Αναλυτικότερα:

27.823 Ευρώ για την ανάπτυξη και εξέλιξη του προιόντος Op.e.EN-Bridge, 147.150 Eυρώ για τα  Op.e.EN-Shops, 94.492 για το Op.e.EN-Learning και 72.021  για την δημιουργία Web site για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μετά την πώληση.

Από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας διατέθηκε ποσό 1.859.000 ευρώ για την αγορά ακινήτου.

Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2003

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΕΣΟΔΑ Δ.Ε. | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |
| Έρευνα-ανάπτυξη προϊόντων | 341.487,54 | 0 | 341.487,54 |
| Συμμετοχή σε ΑΜΚ θυγατρικών εταιρειών | 0 | 0 | 0 |
| Τεχνολογική υποδομή | 0 | 0 | 0 |
| Ηλεκτρονικός εξοπλισμός | 268.433,80 | 0 | 268.433,80 |
| Έξοδα εκπαίδευσης & οργανώσεως | 0 | 0 | 0 |
| Δαπάνες προβολής & διαφήμισης | 0 | 0 | 0 |
| Προκαταβολή Αγοράς Ακινήτου & Λοιπά έξοδα | 0 | 1.859.000,00 | 1.859.000,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 609.921,34 | 1.859.000,00 | 2.468.921,34 |

Για το πρώτο εξάμηνο του 2004 προβλέπεται να διατεθούν συνολικά 3.876.725,75 Ευρώ  (682.497 Αντληθέντα / 3.194.228 Ίδια/Τραπεζικός Δανεισμός). Από τα Αντληθέντα Κεφάλαια, 399.301 Ευρώ για την Ερευνα και Ανάπτυξη προιόντων, 223.328 για την επέκταση του Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού καθώς και 59.867 Ευρώ για την βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής. Από τα Ίδια Κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν 320.705 Ευρώ για την επέκταση του Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 37.857 Ευρώ για έξοδα εκπαίδευσης και οργάνωσης , 338.664 Ευρώ για την προβολή και διαφήμιση της Εταιρίας καθώς και 2.497.000 για την ολοκλήρωση αγοράς ακινήτου και την κάλυψη συμπληρωματικών εξόδων(φόρος μεταβίβασης, αμοιβές συμβολαιογράφου – δικηγόρων, έξοδα Υποθηκοφυλακείου) .Στο τελευταίο κονδήλι συμπεριλαμβάνεται και τραπεζικός δανεισμός.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2004 προβλέπεται να διατεθούν συνολικά 633.214 Ευρώ  (295.548 Αντληθέντα / 337.666 Ίδια). Από τα Αντληθέντα Κεφάλαια, 266.201 Ευρώ για την Ερευνα και Ανάπτυξη προιόντων καθώς και  29.347 Ευρώ για την βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής.  Από τα Ίδια Κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν 111.812 Ευρώ για την επέκταση του Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού καθώς και 225.854 Ευρώ για την προβολή και διαφήμιση της Εταιρίας.

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Επενδυτικού Σχεδίου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 |  | Σύνολο Επενδύσεων | 2003 |  |  |  |  |  | Σύνολο Επενδύσεων 2003 | 2004 |  |  |  |  |  | Σύνολο Επενδύσεων 2004 | Γενικό Σύνολο Επενδύσεων 2002-2004 | Χρημ/ση από Έσοδα Δ.Ε. | Χρημ/ση από Ίδια Κεφάλαια & Τραπεζικό Δανεισμό |  |
| Περιγραφή δαπάνης | Β’ εξαμ. |  | 2002 | Α’ εξαμ. |  |  | Β’ εξαμ. |  |  |  | Α’ εξαμ. |  |  | Β’ εξαμ. |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ποσό σε Ευρώ) | Χρημ/ση από Έσοδα Δ.Ε. | Χρημ/ση από Ίδια Κεφάλαια |  | Χρημ/ση από Έσοδα Δ.Ε. | Χρημ/ση από Ίδια Κεφάλαια | Σύνολο | Χρημ/ση από Έσοδα Δ.Ε. | Χρημ/ση από Ίδια Κεφάλαια | Σύνολο |  | Χρημ/ση από Έσοδα Δ.Ε. | Χρημ/ση από Ίδια Κεφάλαια& Τραπεζικό Δανεισμό | Σύνολο | Χρημ/ση από Έσοδα Δ.Ε. | Χρημ/ση από Ίδια Κεφάλαια | Σύνολο |  |  |  |  |  |
| Έρευνα-ανάπτυξη προϊόντων | 531.170,86 | 0 | 531.170,90 | 508.935,82 | 0 | 508.935,82 | 341.487,54 | 0 | 341.487,54 | 850.423,40 | 399.301,54 | 0 | 399.301,54 | 266.201,03 | 0 | 266.201,03 | 665.502,57 | 2.047.096.8 | 2.047.096,8 | 0 |  |
| Συμμετοχή σε ΑΜΚ θυγατρικών εταιρειών | 0 | 0 | 0 | 176.092,74 | 0 | 176.092,74 | 0 | 0 | 0 | 176.092,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.092,70 | 176.092,74 | 0 |  |
| Τεχνολογική υποδομή | 0 | 0 | 0 | 16.343,36 | 0 | 16.343,36 | 0 | 0 | 0 | 16.343,40 | 59.867,94 | 0 | 59.867,94 | 29.347,03 | 0 | 29.347,03 | 89.215,00 | 105.558,30 | 105.558,33 | 0 |  |
| Ηλεκτρονικός εξοπλισμός | 0 | 0 | 0 | 20.811,84 | 7.043,29 | 27.855,13 | 268.433,80 | 0,00 | 268.433,80 | 296.288,93 | 223.328,03 | 320.705,86 | 544.033,89 | 0 | 111.812,18 | 111.812,18 | 655.846,07 | 952.135,00 | 512.573,67 | 439.561,33 |  |
| Έξοδα εκπαίδευσης & οργανώσεως | 0 | 0 | 0 | 19.075,57 | 0 | 19.075,57 | 0 | 0,00 | 0 | 19.075,60 | 0 | 37.857,67 | 37.857,67 | 0 | 0 | 0 | 37.857,70 | 56.933,20 | 19.075,57 | 37.857,67 |  |
| Δαπάνες προβολής & διαφήμισης | 0 | 0 | 0 | 246.515,04 | 0 | 246.515,04 | 0 | 0 | 0 | 246.515,00 | 0 | 338.664,71 | 338.664,71 | 0 | 225.854,73 | 225.854,73 | 564.519,40 | 811.034,50 | 246.515,04 | 564.519,44 |  |
| Προκαταβολή Αγοράς Ακινήτου & Λοιπά έξοδα* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859.000,00 | 1.859.000,00 | 1.859.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859.000,00 | 0 | 1.859.000,00 |  |
| Αγορά Ακινήτου & Λοιπά Έξοδα* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.497.000,00 | 2.497.000,00 | 0 | 0 | 0 | 2.497.000,00 | 2.497.000,00 | 0 | 2.497.000,00 |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 531.170,86 | 0 | 531.170,90 | 987.774,37 | 7.043,29 | 994.817,66 | 609.921,34 | 1.859.000,00 | 2.468.921,34 | 3.463.739,00 | 682.497,51 | 3.194.228,24 | 3.876.725,75 | 295.548,06 | 337.666,91 | 633.214,97 | 4.509.940,74 | 8.504.850,50 | 3.106.912,13 | 5.397.938,44 |  |

* Τα λοιπά έξοδα αφορούν φόρο μεταβίβασης ακινήτου, αμοιβές συμβολαιογράφου – δικηγόρων, έξοδα Υποθηκοφυλακείου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Hitech SNT Α.Ε. θα συνεδριάσει προσεχώς για να αποφασίσει την τροποποίηση του Επενδυτικού της  Σχεδίου και να συμπεριλάβει την αγορά του κτιρίου και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες, με βάση τη χρηματιστηριακή  νομοθεσία,  ανακοινώσεις - γνωστοποιήσεις.

Στην ουσία το Επενδυτικό Σχέδιο της εταιρίας διαφοροποιείται μόνο ως προς την αγορά του κτιρίου η οποία γίνεται με την χρήση ίδιων κεφαλαίων και τραπεζικό δανεισμό, δεν επηρεάζει τα αντληθέντα κεφάλαια και αποτελεί  συμβολή  της SNT Hellas A.E. στο επενδυτικό σχέδιο της Νέας Εταιρίας.

Για την Εταιρία
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Α.Ε.

Δρ.Νικόλαος Σφυρής

Διευθύνων Σύμβουλος

Ιάκωβος Χαϊδεμένος
Εσωτερικός Ελεγκτής