COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. ΜΑΕ. 29284/06/Β/93/10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2002) ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2002-2004

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος από την Εταιρία έγινε µε σκοπό την πληροφόρηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και του επενδυτικού κοινού και αφορά τις περαιτέρω διαφοροποιήσεις της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν κατά τη Δημόσια Εγγραφή για την εισαγωγή της εταιρίας στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά (06.03.2002-08.03.2002), όπως προέκυψαν από τις αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρίας της 31.12.2004 και 12.01.2005 και επικυρώθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της COMPUCON την 04.02.2005 καθώς και των αποφάσεων του Δ.Σ. της 21.02.2005.

Αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι ο κ. Σ. Δουρδούμας, Γενικός Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 490300).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας (14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, υπεύθυνος ο κ. Χ. Γκρος, τηλ. 2310 490300).

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON Α.Β.Ε.Ε.

Σύμφωνα με την από 21.3.2002 απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και κατόπιν της Δημόσιας Εγγραφής που έγινε με βάση την από 1.11.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και την υπ' αριθμ. 1/229/9.11.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού € 5.702.514,26 (συνολικά € 6.144.000 μείον έξοδα € 441.485,74). Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος εγγραφής ήταν από 6.3.2002 έως 8.3.2002.

Τα αντληθέντα κεφάλαια μετά την Δημόσια εγγραφή (αφαιρουμένων των εξόδων) και σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο (ανακεφαλαιωτικός πίνακας του κεφαλαίου 4.2 σελ.47) ανακατανεμήθηκαν ως ακολούθως:

Ακολουθεί:

Πίνακας αρχικού επενδυτικού προγράμματος κατά την εισαγωγή της εταιρίας στη ΝΕ.Χ.Α. τον Απρίλιο 2002.

|  | Σε ευρώ | 2002 | 2003 | 2004 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κατηγορία Επένδυσης |  |  |  |  |
| 1 | Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων & Υποδομών |  |  |  |  |
| 1α | Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εταιρικής Πληροφόρησης (ERP) | 530.050,63 | 103.083,08 | 28.400,26 | 661.533,97 |
| 1β | Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων και Επέκταση Λειτουργικής Υποδομής | 471.950,08 | 225.310,18 | 62.869,00 | 760.129,26 |
| 2 | Ανανέωση & Συνεχής Βελτίωση του Κεντητικού Λογισμικού και των Σχετικών Προϊόντων & Υπηρεσιών |  |  |  |  |
| 2α | Δημιουργία Δυνατότητας Εξέλιξης Προϊόντων Κεντητικού Λογισμικού | 278.512,77 | 185.523,77 | 24.213,24 | 488.249,78 |
| 2β | Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Παρουσίας στο Διαδίκτυο | 153.182,02 | 89.751,36 | 11.296,67 | 254.230,05 |
| 3 | Ανάπτυξη Συστημάτων Κοπής και Χάραξης με τεχνολογία Laser |  |  |  |  |
| 3α | Κοινή Έρευνα, Ανάπτυξη και Προώθηση | 80.568,96 | 74.398,53 | 0,00 | 154.967,49 |
| 3β | Ίδρυση και Λειτουργία Νέας Κοινής Εταιρίας | 623.759,72 | 101.683,64 | 0,00 | 725.443,36 |
| 4 | Ανασχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής σε Η.Π.Α. και Ασία |  |  |  |  |
| 4α | Η.Π.Α. (Compucon U.S.A.) | 899.192,95 | 678.796,76 | 0,00 | 1.577.989,71 |
| 5 | Εκσυγχρονισμός και Επέκταση του Εξοπλισμού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών | 423.477,62 | 175.788,70 | 22.597,21 | 621.863,53 |
| 6 | Ανάπτυξη και Εμπορευματοποίηση Ιατρικού Λογισμικού | 117.094,64 | 17.608,22 | 11.738,81 | 146.441,67 |
| 7 | Ανάπτυξη Ειδικού Λογισμικού Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Κεντητικό Κλάδο (Web-Ordering) | 177.549,52 | 108.584,01 | 25.531,91 | 311.665,44 |
|  | Συνολικό Κόστος και Κάλυψη ανά Έτος | 3.755.338,91 | 1.760.528,25 | 186.647,10 | 5.702.514,26 |

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας ο προορισμός των αντληθέντων κεφαλαίων επρόκειτο να είναι ο ακόλουθος:

- Ποσό 661,53 χιλ. ευρώ προβλέπονταν να διατεθεί για την εγκατάσταση ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος - ERP (Συστήματα Διαχείρισης Πελατολογίου, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων, Λογιστικής, Εμπορικής Διαχείρισης και Διοικητικής Πληροφόρησης).

- Ποσό 760,13 χιλ. ευρώ επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και την επέκταση της λειτουργικής της υποδομής, με στόχο την υποστήριξη των σημαντικά αυξανόμενων αναγκών σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και την βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας.

- Ποσό 488,25 χιλ. ευρώ προβλέπονταν να κατευθυνθεί για την αγορά κατάλληλων εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού, που θα συνέβαλλαν στη διατήρηση της τεχνολογικής υπεροχής της εταιρίας σε τομείς σχετικούς με τη βασική ομάδα προϊόντων της (λογισμικό για κεντητικές μηχανές), όπως επεξεργασία ψηφιακής εικόνας, τεχνητή νοημοσύνη, έμπειρα συστήματα και συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

- Ποσό 254,23 χιλ. ευρώ θα χρησιμοποιούνταν σε επενδύσεις για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και παρουσίας στο διαδίκτυο με σκοπό οι επενδύσεις αυτές να συμβάλλουν στη δημιουργία εκτεταμένων συνεργιών για την εταιρία σε επίπεδο προώθησης των πωλήσεων, εμπορικής πολιτικής, εξυπηρέτησης πελατών και επέκτασης σε νέες αγορές, αλλά και να υποστηρίξουν έμμεσα άλλες κατηγορίες επενδύσεων, όπως ανάπτυξη ειδικού λογισμικού ηλεκτρονικού εμπορίου στον κεντητικό κλάδο.

- Ποσό 154,97 χιλ. ευρώ επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για τo σχεδιασμό, κατασκευή και βελτιστοποίηση δύο πρωτοτύπων συστημάτων laser με σκοπό την παραγωγή συστημάτων laser με εξαιρετικά χαμηλό κόστος παραγωγής και υψηλή παραγωγικότητα.

- Ποσό 725,44 χιλ. ευρώ σχεδιαζόταν να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση εταιρίας για την ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων laser σε συνεργασία με το Ι.Τ.Ε. της Κρήτης.

- Ποσό 1.577,99 χιλ. ευρώ προβλέπονταν να κατευθυνθεί για την ανάληψη πλήρους ελέγχου της εταιρίας COMPUCON USA LLC και πραγματοποίηση αναπτυξιακών επενδύσεων στην τοπική αγορά.

- Ποσό 621,86 χιλ. ευρώ επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών προκειμένου να διατηρηθεί το καινοτομικό προφίλ της εταιρίας και η ικανότητά της να εισάγει πρωτοπόρες λύσεις για το σύνολο των αναγκών του κεντητικού κλάδου.

- Ποσό 146,44 χιλ. ευρώ σχεδιαζόταν να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις παραγωγικού εξοπλισμού στον τομέα του Ιατρικού Λογισμικού με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και τυποποίηση του εν λόγω προϊόντος.

- Ποσό 311,66 χιλ. ευρώ προορίζονταν για τη δημιουργία ειδικού λογισμικού ηλεκτρονικού εμπορίου στον κεντητικό κλάδο που θα παρείχε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις του κεντητικού κλάδου να δημιουργήσουν το ηλεκτρονικό τους κατάστημα με δυνατότητες κατασκευής και παραγγελίας κεντημένων ειδών ρουχισμού σε πραγματικό χρόνο.

ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Στην πορεία όμως η εξέλιξη υλοποίησης του Ε.Σ., επηρεαζόμενη  από διάφορους παράγοντες, παρουσίασε σε μερικές ομάδες κάποιες καθυστερήσεις. Αυτό, ως αποτέλεσμα βέβαια και της επανεκτίμησης των καταστάσεων από την ίδια την  εταιρία, όπως αυτές εξελίσσονταν μέσα στον χρόνο, και πάντοτε με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη και ορθολογικότερη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων. Συνεπώς αποφασίστηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων στις 19.06.2003 και 28.05.2004 οι μερικές τροποποιήσεις της χρήσης των κεφαλαίων που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή στις 6-8 Μαρτίου 2002. Με βάση την απόφαση αυτή, δρομολογήθηκαν εξελίξεις για το επενδυτικό σχέδιο οι οποίες αφορούσαν το υπόλοιπο του Ε.Σ., ήτοι το δεύτερο εξάμηνο του 2003 και το 2004. Τέλος με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 04.02.2005 αποφασίστηκε μεταβολή στον τρόπο χρήσης των κεφαλαίων που υπολείπονταν προς επένδυση την 31.12.2004 και η χρησιμοποίησή τους για τη χρηματοδότηση της σύστασης θυγατρικής εταιρίας στην Ιαπωνία. Ειδικότερα:

Ι). ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 19.06.2003

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Compucon, συνεκτιμώντας τη διαφοροποίηση των επιχειρηματικών συνθηκών και με στόχο την προληπτική διαχείριση του συνολικού επιχειρηματικού και επενδυτικού κινδύνου, με την από 17.02.2003 απόφασή του, πρότεινε να εξετασθεί ενδελεχώς η πορεία υλοποίησης του Ε.Σ., να τεκμηριωθεί το κατά πόσο συντρέχουν λόγοι επαναπροσδιορισμού συγκεκριμένων επιχειρηματικών δράσεων, και να γίνουν προτάσεις σχετικά με την προοπτική ανάπτυξης εναλλακτικών επενδυτικών λύσεων.

Σε συνέχεια των παραπάνω, αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 19.06.2003 η επικύρωση των αποφάσεων που είχαν ληφθεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 29.05.2003, και αφορούσαν τη μερική τροποποίηση χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων. Η νέα κατανομή των αντληθέντων κεφαλαίων που προέκυψε παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Ακολουθεί:

Πίνακας τροποποιημένου επενδυτικού προγράμματος σύμφωνα με την από 19.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

|  | Σε ευρώ | 2002 | 2003 | 2004 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κατηγορία Επένδυσης |  |  |  |  |
| 1 | Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων & Υποδομών |  |  |  |  |
| 1α | Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εταιρικής Πληροφόρησης (ERP) | 365.600,00 | 442.906,00 | 21.826,00 | 830.332,00 |
| 1β | Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων και Επέκταση Λειτουργικής Υποδομής | 342.830,70 | 333.639,41 | 125.949,00 | 802.419,11 |
| 2 | Ανανέωση & Συνεχής Βελτίωση του Κεντητικού Λογισμικού και των Σχετικών Προϊόντων & Υπηρεσιών |  |  |  |  |
| 2α | Δημιουργία Δυνατότητας Εξέλιξης Προϊόντων Κεντητικού Λογισμικού | 101.613,20 | 440.572,94 | 41.746,00 | 583.932,14 |
| 2β | Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Παρουσίας στο Διαδίκτυο | 2.552,59 | 158.829,57 | 33.472,00 | 194.854,16 |
| 3 | Ανάπτυξη Συστημάτων Κοπής και Χάραξης με τεχνολογία Laser |  |  |  |  |
| 3α | Κοινή Έρευνα, Ανάπτυξη και Προώθηση | 0,00 | 172.991,00 | 417.171,00 | 590.162,00 |
| 3β | Ίδρυση και Λειτουργία Νέας Κοινής Εταιρίας | 703.800,00 | 0,00 | 0,00 | 703.800,00 |
| 4 | Ανασχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής σε Η.Π.Α. και Ασία |  |  |  |  |
| 4α | Η.Π.Α. (Compucon U.S.A.) | 809.398,08 | 0,00 | 0,00 | 809.398,08 |
| 5 | Εκσυγχρονισμός και Επέκταση του Εξοπλισμού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών | 29.415,89 | 192.173,00 | 52.978,00 | 274.566,89 |
| 6 | Ανάπτυξη και Εμπορευματοποίηση Εφαρμογών Κλάδου Υγείας | 1.745,95 | 35.000,00 | 115.000,00 | 151.745,95 |
| 7 | Ανάπτυξη Ειδικής Πλατφόρμας και Εμπορευματοποίηση Υπηρεσίας Διαδικτυακής Παρουσίας | 10.110,00 | 188.368,93 | 128.400,00 | 326.878,93 |
| 8 | Ανάπτυξη & Εμπορευματοποίηση Προϊόντων & Υπηρεσιών Τηλεματικής | 0,00 | 98.205,00 | 136.220,00 | 234.425,00 |
| 9 | Κεφάλαιο Κίνησης | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
|  | Συνολικό Κόστος και Κάλυψη ανά Έτος | 2.367.066,41 | 2.262.685,85 | 1.072.762,00 | 5.702.514,26 |

ΙΙ). ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 28.05.2004

Ακολούθως στις 28.05.2004 αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η επικύρωση των αποφάσεων που είχαν ληφθεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 10.05.2004, και αφορούσαν μια δεύτερη μερική τροποποίηση της χρήσης του υπολοίπου των αδιάθετων κεφαλαίων. H δεύτερη τροποποίηση είχε ως αποκλειστικό σκοπό τα αδιάθετα κεφάλαια του Επενδυτικού Σχεδίου να διατεθούν κατά τον καλύτερο τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθούν οι ωφέλειες της χρήσης των κεφαλαίων αυτών μέχρι και την περάτωση του Επενδυτικού Σχεδίου την 31η Δεκεμβρίου 2004. Η απόφαση αυτή ενδυναμώθηκε, και από την θετική πορεία των μεγεθών της εταιρίας το 2004, που ήδη καθιστούσαν εμφανή τη συνεισφορά των νέων επενδύσεων στα μεγέθη της, αποδεικνύοντας ιδιαίτερα επιτυχή την πρώτη απόφαση μερικής τροποποίησης της χρήσης τους.

Ακολουθεί:

Πίνακας δεύτερου τροποποιημένου επενδυτικού προγράμματος σύμφωνα με την από 28.05.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

|  | Σε ευρώ | 2002 | 2003 | 2004 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κατηγορία Επένδυσης |  |  |  |  |
| 1 | Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων & Υποδομών |  |  |  |  |
| 1α | Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εταιρικής Πληροφόρησης (ERP) | 365.600,00 | 230.555,19 | 0,00 | 596.155,19 |
| 1β | Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων και Επέκταση Λειτουργικής Υποδομής | 342.830,70 | 131.214,02 | 75.817,58 | 549.862,30 |
| 2 | Ανανέωση & Συνεχής Βελτίωση του Κεντητικού Λογισμικού και των Σχετικών Προϊόντων & Υπηρεσιών |  |  |  |  |
| 2α | Δημιουργία Δυνατότητας Εξέλιξης Προϊόντων Κεντητικού Λογισμικού | 101.613,20 | 495.875,88 | 346.706,07 | 944.195,15 |
| 2β | Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Παρουσίας στο Διαδίκτυο | 2.552,59 | 41.790,41 | 246,15 | 44.589,15 |
| 3 | Ανάπτυξη Συστημάτων Κοπής και Χάραξης με τεχνολογία Laser |  |  |  |  |
| 3α | Κοινή Έρευνα, Ανάπτυξη και Προώθηση | 0,00 | 177.676,91 | 296.989,26 | 474.666,17 |
| 3β | Ίδρυση και Λειτουργία Νέας Κοινής Εταιρίας | 703.800,00 | 0,00 | 0,00 | 703.800,00 |
| 4 | Ανασχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής σε Η.Π.Α. και Ασία |  |  |  |  |
| 4α | Η.Π.Α. (Compucon U.S.A.) | 809.398,08 | 0,00 | 0,00 | 809.398,08 |
| 5 | Εκσυγχρονισμός και Επέκταση του Εξοπλισμού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών | 29.415,89 | 13.376,66 | 852,48 | 43.645,03 |
| 6 | Ανάπτυξη και Εμπορευματοποίηση Εφαρμογών Κλάδου Υγείας | 1.745,95 | 1.710,29 | 0,00 | 3.456,24 |
| 7 | Ανάπτυξη Ειδικής Πλατφόρμας και Εμπορευματοποίηση Υπηρεσίας Διαδικτυακής Παρουσίας | 10.110,00 | 274.564,51 | 102.204,42 | 386.878,93 |
| 8 | Ανάπτυξη & Εμπορευματοποίηση Προϊόντων & Υπηρεσιών Τηλεματικής | 0,00 | 150.581,51 | 203.843,49 | 354.425,00 |
| 9 | Κεφάλαιο Κίνησης | 0,00 | 200.000,00 | 591.443,02 | 791.443,02 |
|  | Συνολικό Κόστος και Κάλυψη ανά Έτος | 2.367.066,41 | 1.717.345,38 | 1.618.102,47 | 5.702.514,26 |

ΙΙΙ). ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 04.02.2005

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 31.12.2004 αποφασίστηκε να παραταθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αντληθέντων κεφαλαίων κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι την 31.03.2005, με στόχο τα υπολειπόμενα προς επένδυση κεφάλαια να αξιοποιηθούν κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Παράλληλα αποφασίστηκε η ίδρυση θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία Compucon Japan, με έδρα το Τόκιο της Ιαπωνίας, στο κεφάλαιο της οποίας η Compucon θα συμμετέχει με ποσοστό 100%. Το Δ.Σ. της 12.01.2005 αποφάσισε η σύσταση της εταιρίας να χρηματοδοτηθεί από το υπόλοιπο των αδιάθετων αντληθέντων κεφαλαίων την 31.12.2004, τα οποία ανέρχονται σε 139,94 χιλ. ευρώ, που πλέον στο σύνολο τους θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε εξάλλου με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 04.02.2005, που συγκλήθηκε κατ’εφαρμογή των άρθρων 282 και 286 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.3016/2002.

Η επένδυση των 139,94 χιλ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μέρους του αρχικού κεφαλαίου για τη σύσταση της εταιρίας κατέστη δυνατή λόγω της περικοπής ισόποσου κονδυλίου από την κατηγορία 2α «Δημιουργία Δυνατότητας Εξέλιξης Προϊόντων Κεντητικού Λογισμικού». Κρίθηκε δε εφικτή η μεταφορά του κονδυλίου αυτού καθώς η επένδυση στην εξέλιξη του κεντητικού λογισμικού ολοκληρώθηκε σε πρώτη φάση, αφού οι νέες εκδόσεις κεντητικού λογισμικού κυκλοφορούν από τα μέσα του 2004 με επιτυχία στην αγορά, ενώ οι όποιες ανάγκες εξέλιξης του προϊόντος ανακύψουν θα χρηματοδοτηθούν από ίδια συμμετοχή όταν καταστεί απαραίτητο, πιθανότατα το 2006. Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες του Επενδυτικού Σχεδίου απορρόφησαν το σύνολο των κονδυλίων από τα αντληθέντα κεφάλαια που είχαν προϋπολογισθεί για τις συγκεκριμένες επενδύσεις βάσει και της από 28.05.2004 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Πλέον με την ολοκλήρωση εντός του Α’ Τριμήνου 2005 της χρηματοδότησης της σύστασης της θυγατρικής εταιρίας στην Ιαπωνία θα ολοκληρωθεί η επένδυση του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων από τη Δημόσια Εγγραφή της εταιρίας το 2002.

Ακολουθεί:

Πίνακας τροποποιημένου επενδυτικού προγράμματος για την ενσωμάτωση της επένδυσης στην Ιαπωνία, σύμφωνα με την από 04.02.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

|  | Σε ευρώ | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κατηγορία Επένδυσης |  |  |  |  |  |
| 1 | Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων & Υποδομών |  |  |  |  |  |
| 1α | Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εταιρικής Πληροφόρησης (ERP) | 365.600,00 | 230.555,19 | 0,00 | 0,00 | 596.155,19 |
| 1β | Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων και Επέκταση Λειτουργικής Υποδομής | 342.830,70 | 131.214,02 | 75.817,58 | 0,00 | 549.862,30 |
| 2 | Ανανέωση & Συνεχής Βελτίωση του Κεντητικού Λογισμικού και των Σχετικών Προϊόντων & Υπηρεσιών |  |  |  |  |  |
| 2α | Δημιουργία Δυνατότητας Εξέλιξης Προϊόντων Κεντητικού Λογισμικού | 101.613,20 | 495.875,88 | 206.762,11 | 0,00 | 804.251,19 |
| 2β | Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Παρουσίας στο Διαδίκτυο | 2.552,59 | 41.790,41 | 246,15 | 0,00 | 44.589,15 |
| 3 | Ανάπτυξη Συστημάτων Κοπής και Χάραξης με τεχνολογία Laser |  |  |  |  |  |
| 3α | Κοινή Έρευνα, Ανάπτυξη και Προώθηση | 0,00 | 177.676,91 | 296.989,26 | 0,00 | 474.666,17 |
| 3β | Ίδρυση και Λειτουργία Νέας Κοινής Εταιρίας | 703.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703.800,00 |
| 4 | Ανασχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής σε Η.Π.Α. και Ασία |  |  |  |  |  |
| 4α | Η.Π.Α. (Compucon U.S.A.) | 809.398,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809.398,08 |
| 5 | Εκσυγχρονισμός και Επέκταση του Εξοπλισμού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών | 29.415,89 | 13.376,66 | 852,48 | 0,00 | 43.645,03 |
| 6 | Ανάπτυξη και Εμπορευματοποίηση Εφαρμογών Κλάδου Υγείας | 1.745,95 | 1.710,29 | 0,00 | 0,00 | 3.456,24 |
| 7 | Ανάπτυξη Ειδικής Πλατφόρμας και Εμπορευματοποίηση Υπηρεσίας Διαδικτυακής Παρουσίας | 10.110,00 | 274.564,51 | 102.204,42 | 0,00 | 386.878,93 |
| 8 | Ανάπτυξη & Εμπορευματοποίηση Προϊόντων & Υπηρεσιών Τηλεματικής | 0,00 | 150.581,51 | 203.843,49 | 0,00 | 354.425,00 |
| 9 | Κεφάλαιο Κίνησης | 0,00 | 200.000,00 | 591.443,02 | 0,00 | 791.443,02 |
| 10 | Ίδρυση Θυγατρικής και επένδυση στην Ιαπωνία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.943,96 | 139.943,96 |
|  | Συνολικό Κόστος και Κάλυψη ανά Έτος | 2.367.066,41 | 1.717.345,38 | 1.478.158,51 | 139.943,96 | 5.702.514,26 |

Σε ότι αφορά την επένδυση στην Ιαπωνία, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας Compucon Japan θα ανέλθει σε 20 εκ. γεν, θα καλυφθεί εξ’ολοκλήρου από την μητρική Compucon Α.Β.Ε.Ε., που θα ελέγχει το 100% της θυγατρικής, ενώ οι νομικές διαδικασίες για τη σύσταση της εταιρίας θα ολοκληρωθούν εντός του Α’ τριμήνου 2005. Η έδρα της εταιρίας θα είναι στην περιοχή Shibuya του Τόκιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας πρόκειται να είναι τριμελές και θα απαρτίζεται από τους:

- Hiroaki Futaya, Δ/νων Σύμβουλος

- Βασίλειο Θωμαΐδη, Μέλος

- Γεώργιο Νουλίκα, Μέλος

Σύμφωνα με την ιαπωνική νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών εκπρόσωπος κατά το νόμο ορίζεται ιάπωνας υπήκοος. Παράλληλα, βάσει της ιαπωνικής νομοθεσίας με τη σύσταση της εταιρίας ορίζεται ελεγκτής που πρόκειται να είναι ο Masao Koumura.

Η εταιρία για τους σκοπούς της επιτυχούς εξέλιξης της επένδυσής της στην Ιαπωνία έχει καταρτίσει λεπτομερές επιχειρησιακό πλάνο, οι γενικές γραμμές του οποίου αναλύθηκαν και στους μετόχους της εταιρίας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 04.02.2005. Στο πλαίσιο αυτό έχουν τεθεί ξεκάθαροι στόχοι και υλοποιούνται ήδη οι στρατηγικές που θα καταστήσουν την επένδυση της εταιρίας κερδοφόρο ήδη από την πρώτη χρήση.

Πιο συγκεκριμένα, η Ιαπωνία αποτελεί τη δεύτερη πιο σημαντική αγορά δραστηριοποίησης της εταιρίας. Τη φετινή χρονιά η Compucon συμπληρώνει 12 χρόνια συνεχούς εμπορικής παρουσίας στη συγκεκριμένη αγορά. Για το μεγαλύτερο διάστημα της εκεί παρουσίας της αντιπροσωπεύονταν από την εταιρία IMAI Co. Ο τοπικός αντιπρόσωπος ήταν μέχρι τώρα υπεύθυνος σε θέματα συμβουλών, διαπραγματεύσεων, έρευνας αγοράς και μάρκετινγκ. Η Compucon με την απόφαση ίδρυσης εταιρίας στην περιοχή, θα ενσωματώσει μέρος των δραστηριότητων του τοπικού αντιπροσώπου, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της εταιρίας IMAI Co. και διαθέτοντας τα προϊόντα της αυτόνομα στην ιαπωνική αγορά.

Η εταιρία πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια σημαντικό μέρος του συνολικού κύκλου εργασιών της στην Ιαπωνία που κυμαίνεται από 10 έως 25 τοις εκατό. Το 2004 ο κύκλος εργασιών της ιαπωνικής αγοράς αποτέλεσε το 18 τοις εκατό περίπου των συνολικών πωλήσεων, καθώς οι πωλήσεις κεντητικού λογισμικού παρέμειναν σταθερές σε σχέση με το 2003, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά τα έσοδα από έργα κατά παραγγελία.

Η απόφαση για αυτόνομη πλέον παρουσία της Compucon στην ιαπωνική αγορά ήταν αποτέλεσμα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, με στόχο την εξεύρεση των κατάλληλων συνθηκών και της σωστής χρονικής στιγμής για την υλοποίηση μιας τέτοιας σημαντικής επιχειρηματικής κίνησης. Εξάλλου ενέργειες ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρίας στην περιοχή, μέσω της ενδυνάμωσης του δικτύου διανομής του τοπικού αντιπροσώπου και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελούσαν μέρος και του αρχικού Επενδυτικού Σχεδίου της εταιρίας, όπου στην κατηγορία 4β προέβλεπε κονδύλια για την ενίσχυση του δικτύου διανομής, μέσω ιδίων κεφαλαίων, επένδυση που πρόκειται πλέον να υλοποιηθεί.

Η αναγκαιότητα αυτόνομης παρουσίας της εταιρίας στην αγορά κατέστη αναγκαία λόγω των αλλαγών που συντελέσθηκαν το τελευταίο διάστημα σε αυτήν. Οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει σε σχέση με την αγορά κεντητικού λογισμικού στον υπόλοιπο κόσμο έγιναν εντονότερες ειδικότερα τα τελευταία δύο χρόνια. Παλαιότερα η έμφαση δίνονταν στο ποιοτικό, ακριβό κεντητικό λογισμικό, ενώ σήμερα σαν αποτέλεσμα και της στροφής της τοπικής αγοράς σε λύσεις μικρότερων κεντητικών μηχανών, αναμενόμενο ήταν να υπάρξει στροφή και ως προς τις τιμές του κεντητικού λογισμικού, που συνοδεύει τις μηχανές, καθώς οι ιάπωνες πελάτες γίνονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα τιμών. Παράλληλα η ιαπωνική αγορά εμφανίζει εξωστρέφεια και παρακολουθεί-προσαρμόζεται στις αλλαγές των υπολοίπων αγορών στον ευρύτερο χώρο του κεντήματος, ενώ παράλληλα αξιοσημείωτη είναι η είσοδος νέων επιχειρηματιών στο χώρο.

Η επεκτατική κίνηση στην Ιαπωνία δεν θα στερήσει την εταιρία από κανένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διέθετε και μέχρι τώρα στην αγορά και συγκεκριμένα:

- Την ενσωμάτωση αποκλειστικών λειτουργιών και χαρακτηριστικών στο τελικό προϊόν, ειδικά για την τοπική αγορά, που η εταιρία θα εξακολουθεί να διαθέτει λόγω της ενσωμάτωσης στη λειτουργία της των δραστηριοτήτων του τοπικού αντιπροσώπου, όπως οι ιαπωνικές γραμματοσειρές και σχέδια. Η συνέχιση της στενής σχέσης με την εταιρία IMAI Co. εξασφαλίζει επίσης την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και υποστήριξη που παρέχονταν και μέχρι τώρα από τον τοπικό αντιπρόσωπο.

- Τη δυνατότητα διάθεσης φθηνότερων προϊόντων από τον ανταγωνισμό, χωρίς να πλήττεται η ποιότητα του τελικού προϊόντος

- Το γεγονός ότι τα προϊόντα λογισμικού της Compucon είναι τα μόνα που διατίθενται με πλήρη λειτουργικότητα και τεκμηρίωση στην ιαπωνική γλώσσα.

Με δεδομένα τα παραπάνω η εταιρία έκρινε επιβεβλημένη τη δημιουργία θυγατρικής εταιρίας στην Ιαπωνία καθώς ανοίγονται δυνατότητες για την αύξηση των πωλήσεων κεντητικού λογισμικού αλλά και ανάληψη έργων κατά παραγγελία (OEM projects) με επέκταση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με μεγάλες εταιρίες του χώρου του κεντήματος που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η στρατηγική ανάπτυξης της θυγατρικής εταιρίας στην Ιαπωνία θα κινηθεί γύρω από τους ακόλουθους άξονες:

- Τη διατήρηση της ηγετικής θέσης στον τομέα του επαγγελματικού κεντητικού λογισμικού και της παροχής καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες σε επίπεδο υποστήριξης και εκπαίδευσης.

- Τη διείσδυση σε νέες αγορές όπως αυτή του οικιακού κεντητικού λογισμικού και των κεντητικών μηχανών.

- Την επέκταση των συνεργασιών στον τομέα των έργων κατά παραγγελία (OEM projects). Η Compucon έχει πολύχρονη συνεργασία με μεγάλες ιαπωνικές και πολυεθνικές εταιρίες με παρουσία στην περιοχή όπως η Singer, η Barudan, η Happy, η Juki, που αναμένεται να επεκταθεί.

- Την οργάνωση προσεκτικών και πιο στοχευμένων στρατηγικών επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρίας, οπότε θα διερευνηθούν και οι δυνατότητες προώθησης των μηχανών laser που παράγει η θυγατρική εταιρίας της Compucon, Compite-nt ΑΒΕΕ, καθώς η Compucon διαθέτει την τεχνογνωσία για τον τρόπο οργάνωσης και διάρθρωσης της συγκεκριμένης αγοράς καθώς και τη γνώση των αναγκών των πελατών.

- Την ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης με τους κατασκευαστές κεντητικών μηχανών, αλλά και την ισχυροποίηση του ονόματος της Compucon έναντι των ανταγωνιστών.

- Την ανάπτυξη ευέλικτων δικτύων διανομής και προσέλκυση ήδη υπαρχόντων.

Ειδικότερα θα πρέπει να αναφερθούμε σε δυο από τους παραπάνω άξονες οι οποίοι ενσωματώνουν την προοπτική της αγοράς στα πλαίσια της εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών αύξησης των συνολικών πωλήσεων.

Στρατηγικές Συμμαχίες

Αναφέρεται και στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας η σημαντικότητα της σχέσης της Compucon με τις εταιρίες Singer και Juki, παγκοσμίως γνωστά brand names τα οποία προμηθεύονται λογισμικό αποκλειστικά από την Compucon. Αντίστοιχου ενδιαφέροντος εταιρίες έχουν έδρα την Ιαπωνία κάτι που καθιστά επιτακτική την ανάγκη παρουσίας στην αγορά. Η προσπάθεια με την ίδρυση της εταιρίας είναι η συστηματική ενδυνάμωση των σχέσεων αυτών η οποία αναμένεται να αντικατοπτριστεί σε αυξημένες πωλήσεις. Οι αναμενόμενες πωλήσεις για το 2005 από ειδικά project κατά παραγγελία είναι της τάξεως των 850 χιλ. ευρώ και προέρχονται από τις πωλήσεις δύο εξειδικευμένων προϊόντων που αναπτύχθηκαν για τις εταιρίες Singer και Juki. Η εταιρεία εδώ και χρόνια έχει διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τις προαναφερόμενες εταιρίες παρουσιάζοντας σειρά προϊόντων που αφορούν νέα τμήματα αγοράς. Η ανάγκη συνεπώς για συχνότερη επαφή είναι επιτακτική καθώς θα επιταχύνει τις διαδικασίες ανάπτυξης νέων προϊοντιακών γραμμών και αύξησης των αναμενόμενων πωλήσεων. Επιπλέον αποτελεί και ποιοτικό στόχο της επιχείρησης η οποία θα βρεθεί δίπλα στα κανάλια διανομής με βασικό πλεονέκτημα την καλύτερη και αποοτελεσματικότερη διάγνωση των αναγκών με την παράλληλη ανάπτυξη λύσεων προς αυτούς.

Οικιακή αγορά

Η αγορά του οικιακού κεντήματος είναι μία ώριμη αγορά σε ότι αφορά το βαθμό (ποσοστό) διείσδυσης κεντητικών μηχανών (αριθμό πελατών). Ενδεικτικά στοιχεία πωλήσεων οικιακών μηχανών των δύο στρατηγικών εταίρων (Juki και Jaguar) στον τομέα αυτό αναφέρουν πωλήσεις ίσες με 18.000 μηχανές ετησίως. Στο αντίποδα βρίσκονται οι πωλήσεις συνοδευτικού λογισμικού. Η εταιρεία στοχεύει να αναπτύξει μαζί με τους παραγωγούς το κενό στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων (μηχανές-λογισμικό) με σκοπό σημαντικό μέρος των πωλούμενων μηχανών να συνοδεύονται από λογισμικό της Compucon. Με βάση το πλάνο δράσης της εταιρείας τα εκτιμώμενα αποτελέσματα από τις ενέργειες αυτές θα έρθουν μετά το πρώτο έτος της ίδρυσης και αναμένεται να λειτουργήσουν καταλυτικά στα αποτελέσματα του εγχειρήματος.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουν διατυπωθεί βάσει του ήδη καταρτισθέντος επιχειρησιακού πλάνου οι πωλήσεις της εταιρίας στην Ιαπωνία για την πρώτη τριετία 2005-2007 θα προέλθουν από τις ακόλουθες κατηγορίες:

- Κατηγορία προϊόντων α: Μικρά συστήματα κεντητικού λογισμικού, χαμηλού κόστους.

- Κατηγορία προϊόντων β: Πλήρη συστήματα κεντητικού λογισμικού, υψηλού κόστους.

- Γραμματοσειρές Kanji: Eιδικές γραμματοσειρές κεντήματος που απευθύνονται αποκλειστικά στην ιαπωνική αγορά.

- Υπηρεσίες οικιακού κεντητικού λογισμικού: Υπηρεσίες που συνοδεύουν την πώληση συστημάτων οικιακού κεντητικού λογισμικού.

- Προϊόντα οικιακού κεντητικού λογισμικού: Προϊόντα-συστήματα οικιακού κεντητικού λογισμικού.

Στον Πίνακα παρακάτω παρουσιάζεται η εκτίμηση της πορείας των πωλήσεων στις προαναφερθείσες κατηγορίες προϊόντων την τριετία 2005-2007:

| (ποσά σε ευρώ) | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορία Προϊόντων α | 239.130,43 | 271.739,13 | 315.217,39 |
| Κατηγορία Προϊόντων β | 295.652,17 | 246.376,81 | 209.420,29 |
| Γραμματοσειρές Kanji | 36.956,52 | 43.478,26 | 50.000,00 |
| Υπηρεσίες οικιακού κεντητικού λογισμικού | 0,00 | 30.608,70 | 33.623,19 |
| Προϊόντα οικιακού κεντητικού λογισμικού | 0,00 | 306.086,96 | 335.072,46 |
| Συνολικές Πωλήσεις | 571.739,12 | 898.289,86 | 943.333,33 |

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα οι πωλήσεις επαγγελματικού κεντητικού λογισμικού αναμένεται να εμφανίσουν σταθερή πορεία την τριετία με το ενδιαφέρον να μετακυλίεται περισσότερο στα μικρά συστήματα, ενώ η συνολική αύξηση των πωλήσεων θα επιτευχθεί από τη διείσδυση στον τομέα του οικιακού κεντητικού λογισμικού. Παράλληλα οι εκτιμώμενες πωλήσεις δεν συμπεριλαμβάνουν τα έργα κατά παραγγελία που το 2005 αναμένεται να διαμορφωθούν σε περίπου 850 χιλ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι συνολικές πωλήσεις στην ιαπωνική αγορά να διαμορφωθούν τελικά πάνω από τα 1,4 εκ. ευρώ.

Ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων στην ιαπωνική αγορά η διάρθρωση του κύκλου εργασιών αναμένεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

|  | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορία Προϊόντων α | 41,83% | 30,25% | 33,42% |
| Κατηγορία Προϊόντων β | 51,71% | 27,43% | 22,20% |
| Γραμματοσειρές Kanji | 6,46% | 4,84% | 5,30% |
| Υπηρεσίες οικιακού κεντητικού λογισμικού | 0,00% | 3,41% | 3,56% |
| Προϊόντα οικιακού κεντητικού λογισμικού | 0,00% | 34,07% | 35,52% |

Βάσει των προβλέψεων αναφορικά με τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών κεντητικού λογισμικού και χωρίς πάντοτε να συμπεριλαμβάνονται στις πωλήσεις τα έργα κατά παραγγελία, τα αποτελέσματα χρήσης για την πρώτη τριετία αναμένεται να διαμορφωθούν ως ακολούθως:

| (ποσά σε ευρώ) | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Συνολικές Πωλήσεις | 571.739,12 | 898.289,86 | 943.333,33 |
| Κόστος Πωληθέντων | 212.434,78 | 206.427,54 | 208.608,70 |
| Μικτό Κέρδος | 359.304,34 | 691.862,32 | 734.724,64 |
| Περιθώριο Μικτού Κέρδους | 62,93% | 77,02% | 77,89% |
| Λειτουργικά Έξοδα | 122.639,41 | 118.115,94 | 144.202,90 |
| Λειτουργικά Κέρδη | 237.248,09 | 573.746,38 | 590.521,74 |
| Χρηματοοικονομικά Έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Φόροι | 71.416,87 | 172.123,91 | 177.156,52 |
| Κέρδη μετά Φόρων | 165.831,22 | 401.622,46 | 413.365,22 |
| Περιθώριο Καθαρού Κέρδους | 29,08% | 44,71% | 43,82% |

Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη της αγοράς είναι εξίσου ευοίωνες καθώς με μέσο σταθμισμένο ρυθμό ανάπτυξης των δύο βασικών αγορών, όπου θα δραστηριοποιηθεί η εταιρία, της τάξεως του 10,11% αναμένεται αύξηση των πωλούμενων συστημάτων κεντητικού λογισμικού κατά 47% σε πενταετές βάθος χρόνου. Σημειώνεται ότι οι μέσες τιμές πώλησης επαγγελματικών συστημάτων κεντητικού λογισμικού διαμορφώνονται στις 5.300 ευρώ, ανώ τα συστήματα οικιακού κεντητικού λογισμικού, απευθυνόμενα σε διαφορετική αγορά με μικρές απαιτήσεις, έχουν μέση τιμή πώλησης 65 ευρώ. Ο εκτιμώμενος αριθμός πωλούμενων συστημάτων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

|  | Ρυθμός ανάπτυξης | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Επαγγελματικό κεντητικό λογισμικό | 15% | 100 | 115 | 132 | 152 | 175 |
| Οικιακό κεντητικό λογισμικό | 10% | 0 | 4.800 | 5.280 | 5.808 | 6.389 |
| Σύνολο | 10,11% | 100 | 4.900 | 5.395 | 5.940 | 6.541 |

Συνεπώς όπως προκύπτει και από την ανάλυση που προηγήθηκε είναι προφανές ότι η η εταιρία με την επένδυση που θα υλοποιήσει στην Ιαπωνία, αποκτά αυτόνομη παρουσία σε μια αγορά με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Οι αναμενόμενες πωλήσεις επαγγελματικού και οικιακού κεντητικού λογισμικού αναμένεται να εμφανίσουν σημαντική αύξηση όπως αναλύεται και στους πίνακες που παραθέτουμε. Συνυπολογιζόμενων επίσης των έργων κατά παραγγελία και ενδεχομένως της προώθησης μηχανών με τεχνολογία laser, η αγορά της Ιαπωνίας θα εμφανίσει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης για την εταιρία τα επόμενα χρόνια. Η ύπαρξη ικανών συνεργατών, ισχυρού δικτύου διανομής και προϊοντιακών γραμμών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς, είναι παράγοντες που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πολύ σημαντικές πιθανότητες η επένδυση να αποβεί ιδιαίτερα επιτυχής. Τέλος η ύπαρξη κεφαλαιακής επάρκειας και σημαντικού ήδη υπάρχοντος πελατολογίου αναμένεται να διασφαλίσουν την κερδοφορία της επένδυσης ήδη από το 2005.

Σε ότι αφορά τις επενδύσεις εξ’ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με την από 28.05.2004 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. και την από 31.12.2004 απόφαση του Δ.Σ. για τρίμηνη χρονική παράταση της ολοκλήρωσης των επενδύσεων, η κατανομή τους, μέχρι τη λήξη του Ε.Σ., επρόκειτο να είναι αυτή που παρατίθεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Ακολουθεί:

Πίνακας τροποποιημένου επενδυτικού προγράμματος την 31.12.2004, που αφορά τα ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με την από 28.05.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την από 31.12.2004 απόφαση του Δ.Σ. αυτής για τρίμηνη χρονική παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.

|  | Σε ευρώ | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κατηγορία Επένδυσης |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων & Υποδομών |  |  |  |  |  |  |
| 1α | Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εταιρικής Πληροφόρησης (ERP) | 208,07 | 40,21 | 0,00 | 27,00 | 124,74 | 400,02 |
| 1β | Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων και Επέκταση Λειτουργικής Υποδομής | 0,00 | 31,04 | 4,01 | 3,96 | 136,32 | 175,33 |
| 2 | Ανανέωση & Συνεχής Βελτίωση του Κεντητικού Λογισμικού και των Σχετικών Προϊόντων & Υπηρεσιών |  |  |  |  |  |  |
| 2α | Δημιουργία Δυνατότητας Εξέλιξης Προϊόντων Κεντητικού Λογισμικού | 130,30 | 21,40 | 241,43 | 389,41 | 0,00 | 782,54 |
| 2β | Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Παρουσίας στο Διαδίκτυο | 85,11 | 70,97 | 33,45 | 57,26 | 0,00 | 246,79 |
| 3 | Ανάπτυξη Συστημάτων Κοπής και Χάραξης με τεχνολογία Laser | 0,00 | 50,84 | 99,70 | 282,15 | 46,98 | 479,67 |
| 4 | Ανασχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής σε Η.Π.Α. και Ασία | 93,91 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 280,89 | 377,26 |
| 5 | Εκσυγχρονισμός και Επέκταση του Εξοπλισμού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών | 5,87 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 23,41 | 47,14 |
| 6 | Ανάπτυξη και Εμπορευματοποίηση Εφαρμογών Κλάδου Υγείας | 0,00 | 55,84 | 57,66 | 9,00 | 0,00 | 122,5 |
| 7 | Ανάπτυξη Ειδικής Πλατφόρμας και Εμπορευματοποίηση Υπηρεσίας Διαδικτυακής Παρουσίας | 35,22 | 65,83 | 37,33 | 156,55 | 0,00 | 294,93 |
| 8 | Ανάπτυξη & Εμπορευματοποίηση Προϊόντων & Υπηρεσιών Τηλεματικής | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 250,00 | 0,00 | 268,84 |
| 9 | Κεφάλαιο Κίνησης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Συνολικό Κόστος και Κάλυψη ανά Έτος | 558,48 | 353,99 | 492,42 | 1.177,79 | 612,34 | 3.195,02 |

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 04.02.2005 αποφασίστηκε όπως το σύνολο των υπολειπόμενων κεφαλαίων, εξ’ιδίας συμμετοχής, της κατηγορίας 4 του Επενδυτικού Σχεδίου «Ανασχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής σε Η.Π.Α. και Ασία», ήτοι 280,89 χιλ. ευρώ, να κατευθυνθεί στη χρηματοδότηση της επένδυσης της εταιρίας στην Ιαπωνία. Εξουσιοδοτήθηκε παράλληλα το Δ.Σ. να προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση των επενδύσεων στις υπόλοιπες κατηγορίες του Επενδυτικού Σχεδίου που υπολείπονται κεφάλαια, τα οποία ανέρχονται σε 331,45 χιλ. ευρώ, ώστε τυχόν εναπομείναντα κεφάλαια να κατευθυνθούν επίσης στην επένδυση στην Ιαπωνία. Το σύνολο των υπολειπόμενων ιδίων κεφαλαίων προς επένδυση την 31.12.2004 ανέρχονταν σε 612,34 χιλ. ευρώ. Κατόπιν αυτών το Δ.Σ. της εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του της 21.02.2005 αποφάσισε όπως ολοκληρώσει μέχρι την 31.03.2005, κατ’εφαρμογή και της τρίμηνης χρονικής παράτασης υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, όπως αυτή ανακοινώθηκε από το Δ.Σ. της 31.12.2004, επενδύσεις συνολικού ύψους 78,46 χιλ. ευρώ και οι οποίες αντιστοιχούν στις ακόλουθες επενδύσεις:

- Ποσό ύψους 8,07 χιλ. ευρώ, που αφορά την κατηγορία 1β του Ε.Σ. «Εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων και επέκταση της λειτουργικής υποδομής», θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά φορητών υπολογιστών, ως μέρος προγράμματος επενδύσεων που αφορούν στην ανανέωση του εξοπλισμού της εταιρίας.

- Ποσό ύψους 46,98 χιλ. ευρώ, που αφορά την κατηγορία 3 «Ανάπτυξη συστημάτων κοπής και χάραξης με τεχνολογία laser» θα δαπανηθεί για την αγορά εξοπλισμού απαραίτητου για την ολοκλήρωση της επένδυσης και τη λειτουργία των μηχανών laser που παράγει η θυγατρική εταιρία της Compucon, Compite-nt Α.Β.Ε.Ε..

- Ποσό ύψους 23,41 χιλ. ευρώ, που αφορά την κατηγορία 5 «Εξοπλισμός εργαστηρίου ηλεκτρονικών εφαρμογών», θα δαπανηθεί για την αγορά συσκευών και μηχανημάτων απαραίτητων για την ολοκλήρωση της τεχνολογικής αναβάθμισης του εργαστηρίου ηλεκτρονικών εφαρμογών της εταιρίας που μεταξύ άλλων έχει αναλάβει τη διαρκή εξέλιξη των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων των μηχανών laser που παράγει η θυγατρική εταιρία της Compucon.

Συνεπώς δεν πρόκειται να επενδυθούν στις προβλεπόμενες κατηγορίες του Ε.Σ., όπως είχε αποφασιστεί από την τελευταία Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων, ποσά που ανέρχονται σε 533,88 χιλ. ευρώ, τα οποία πρόκειται να κατευθυνθούν στην επένδυση στην Ιαπωνία και προέρχονται αναλυτικότερα από τις κάτωθι κατηγορίες:

- Κατηγορία 1α «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εταιρικής Πληροφόρησης (ERP)», μείωση κατά 124,74 χιλ. ευρώ. Η συνολική επένδυση εξ’ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 275,28 χιλ. ευρώ και πλέον με την πλήρη λειτουργία του συστήματος ERP και των υποσυστημάτων του, ήδη από το τέλος του 2004, κρίθηκε σκόπιμο να μην προβεί η εταιρία σε επιπλέον επενδύσεις.

- Κατηγορία 1β «Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων και Επέκταση Λειτουργικής Υποδομής», μείωση κατά 128,25 χιλ. ευρώ. Η συνολική επένδυση εξ’ιδίων κεφαλαίων θα ανέλθει τελικά σε 47,08 χιλ. ευρώ. Η μείωση στη συγκεκριμένη κατηγορία κατέστη εφικτή, καθώς με τις αγορές εξοπλισμού που θα πραγματοποιηθούν εντός του Α’ τριμήνου 2005 θα ολοκληρωθεί η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής και τεχνολογικής υποδομής της εταιρίας που πλέον εξυπηρετεί πλήρως τους τεθέντες στόχους.

- Κατηγορία 4β και 4γ «Ανασχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύων διανομής σε Η.Π.Α. και Ασία (Ιαπωνία και Κίνα)», μεταφορά κονδυλίων συνολικού ύψους 280,89 χιλ. ευρώ, που αφορούσαν την ανάπτυξη των δικτύων διανομών τόσο στην Ιαπωνία όσο και στην Κίνα, που πλέον κατευθύνονται αποκλειστικά στην επένδυση της εταιρίας στην Ιαπωνία.

Το σύνολο των 533,88 χιλ. ευρώ που δεν θα διατεθούν όπως αποφασίστηκε κατά την τελευταία τροποποίηση του Ε.Σ., όπως αυτή ανακοινώθηκε από τη Γ.Σ. της 28.05.2004, θα κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση της επένδυσης της εταιρίας στην Ιαπωνία. Η εταιρία βάσει και του business plan που έχει καταρτιστεί έχει προβεί σε κατανομή των κονδυλίων αυτών ανά κατηγορία προγραμματιζόμενης επένδυσης. Η τελική κατανομή τους τελεί υπό αξιολόγηση από την εταιρία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και το επενδυτικό κοινό πρόκειται να ενημερωθεί αφού αυτή καταστεί οριστική. Οι κατηγορίες στις οποίες πρόκειται να επενδυθούν τα κονδύλια των ιδίων κεφαλαίων πρόκειται να είναι οι ακόλουθες:

- Ενίσχυση του δικτύου διανομής της θυγατρικής εταιρίας μέσω ενοικίασης γραφείων σε άλλες πόλεις της Ιαπωνίας.

- Απόκτηση της υλικοτεχνικής υποδομής της εταιρίας στην Ιαπωνία ούτως ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εξυπηρέτησης και υποστήριξης ανάλογων του επιπέδου των υπηρεσιών που διατίθεται στους πελάτες της εταιρίας στην Ελλάδα.

- Χρηματοδότηση ενεργειών έρευνας αγοράς για τη διερεύνηση δυνατοτήτων επέκτασης των δραστηριοτήτων σε νέες αγορές που σχετίζονται άμεσα με το κεντητικό λογισμικό (οικιακό κεντητικό λογισμικό).

- Ενέργειες μάρκετινγκ (διαφήμιση), που θα καταστήσουν γνωστό σε ήδη υπάρχοντες ή και δυνητικούς πελάτες τόσο το νέο σχήμα παρουσίας της Compucon στην περιοχή όσο και την εξελιγμένη γκάμα προϊόντων που θα διατίθεται πλέον.

- Εκπαίδευση και αμοιβές του προσωπικού της θυγατρικής εταιρίας.

- Ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού της νέας εταιρίας με νέα, εξειδικευμένα στελέχη, που θα συμβάλλουν στην προώθηση των δραστηριοτήτων αλλά και στην ανάπτυξη των συνεργασιών σε OEM εφαρμογές.

- Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης συνεργιών σε παρεμφερείς δραστηριότητες όπου η εταιρία διαθέτει ήδη εμπορική παρουσία (μηχανές laser).

- Ενίσχυση και βελτίωση των δραστηριοτήτων του μέχρι πρότινος τοπικού αντιπροσώπου, και ειδικότερα στον τομέα της πώλησης κεντητικών μηχανών.

- Διερεύνηση δυνατοτήτων επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρίας σε γειτνιάζουσες με την Ιαπωνία χώρες (Κίνα, Κορέα) στις οποίες μέχρι τώρα η Compucon είχε μικρή ή μηδενική παρουσία.

- Χρηματοδότηση του κύκλου δραστηριότητάς της θυγατρικής εταιρίας (cash-to-cash cycle), με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των ταμειακών ροών της.

Οι επενδύσεις εξ’ιδίων κεφαλαίων στην Ιαπωνία, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. της 21.02.2005 πρόκειται να υλοποιηθούν μέχρι την 31.12.2005 οπότε και θα ολοκληρωθεί το σύνολο του Επενδυτικού Προγράμματος της εταιρίας.

Ακολουθεί:

Πίνακας τροποποιημένου επενδυτικού προγράμματος, που αφορά την εξ’ιδίων κεφαλαίων επένδυση στην Ιαπωνία, σύμφωνα με την από 04.02.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την από 21.02.2005 απόφαση του Δ.Σ. αυτής.

|  | Σε ευρώ | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κατηγορία Επένδυσης |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων & Υποδομών |  |  |  |  |  |  |
| 1α | Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εταιρικής Πληροφόρησης (ERP) | 208,07 | 40,21 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 275,28 |
| 1β | Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων και Επέκταση Λειτουργικής Υποδομής | 0,00 | 31,04 | 4,01 | 3,96 | 8,07 | 47,08 |
| 2 | Ανανέωση & Συνεχής Βελτίωση του Κεντητικού Λογισμικού και των Σχετικών Προϊόντων & Υπηρεσιών |  |  |  |  |  |  |
| 2α | Δημιουργία Δυνατότητας Εξέλιξης Προϊόντων Κεντητικού Λογισμικού | 130,30 | 21,40 | 241,43 | 389,41 | 0,00 | 782,54 |
| 2β | Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Παρουσίας στο Διαδίκτυο | 85,11 | 70,97 | 33,45 | 57,26 | 0,00 | 246,79 |
| 3 | Ανάπτυξη Συστημάτων Κοπής και Χάραξης με τεχνολογία Laser |  |  |  |  |  |  |
| 3α | Κοινή Έρευνα, Ανάπτυξη και Προώθηση | 0,00 | 50,84 | 99,70 | 282,15 | 46,98 | 479,67 |
| 3β | Ίδρυση και Λειτουργία Νέας Κοινής Εταιρίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ανασχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής σε Η.Π.Α. και Ασία | 93,91 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 96,37 |
| 5 | Εκσυγχρονισμός και Επέκταση του Εξοπλισμού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών | 5,87 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 23,41 | 47,14 |
| 6 | Ανάπτυξη και Εμπορευματοποίηση Εφαρμογών Κλάδου Υγείας | 0,00 | 55,84 | 57,66 | 9,00 | 0,00 | 122,5 |
| 7 | Ανάπτυξη Ειδικής Πλατφόρμας και Εμπορευματοποίηση Υπηρεσίας Διαδικτυακής Παρουσίας | 35,22 | 65,83 | 37,33 | 156,55 | 0,00 | 294,93 |
| 8 | Ανάπτυξη & Εμπορευματοποίηση Προϊόντων & Υπηρεσιών Τηλεματικής | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 250,00 | 0,00 | 268,84 |
| 9 | Κεφάλαιο Κίνησης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ίδρυση Θυγατρικής και επένδυση στην Ιαπωνία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,88 | 533,88 |
|  | Συνολικό Κόστος και Κάλυψη ανά Έτος | 558,48 | 353,99 | 492,42 | 1.177,79 | 612,34 | 3.195,02 |

Το συνολικό ύψος του Επενδυτικού Προγράμματος για την περίοδο 2002-2005 θα ανέλθει τελικά στα 8.897 χιλ. ευρώ. Το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής αυξήθηκε τελικά από το αρχικά προϋπολογιζόμενο, καθώς τα έσοδα της Εταιρίας από την εισαγωγή της στη ΝΕ.Χ.Α. ανήλθαν στο ποσό των € 5.703 χιλ. (μειωμένα κατά περίπου € 441 χιλ. σε σχέση με την αρχική εκτίμηση).

Η  εταιρία όπως είχε δεσμευτεί κάλυψε αυτήν την μείωση των € 441 χιλ. με ίδια κεφάλαια ή από δανεισμό και τελικά βάσει και των προαναφερόμενων αλλαγών θα ολοκληρώσει το επενδυτικό της πρόγραμμα έως το τέλος του 2005.

Η εταιρία εκτιμά ότι οι συντελεσθείσες μεταβολές, που επήλθαν στην κατανομή των προς επένδυση κεφαλαίων μετά και την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 04.02.2005 και της απόφασης του Δ.Σ. της 21.02.2005 σε εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ., δεν καθιστούν σκόπιμη τη σύνταξη Αναθεωρημένου Επενδυτικού Σχεδίου. Η τελευταία τροποποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου έχει ως αποκλειστικό σκοπό τα αδιάθετα κεφάλαια του Επενδυτικού Σχεδίου να διατεθούν κατά τον καλύτερο τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθούν οι ωφέλειες της χρήσης των κεφαλαίων αυτών μέχρι και την πλήρη περάτωση και του υπολοίπου των ιδίων κεφαλαίων του Επενδυτικού Σχεδίου την 31η Δεκεμβρίου 2005.

Παράλληλα, από την πορεία των μεγεθών της εταιρίας το 2004 και από τις εκτιμήσεις για το 2005 είναι εμφανής η συνεισφορά των νέων επενδύσεων στα μεγέθη της και αποδείχθηκαν ιδιαίτερα επιτυχείς οι αποφάσεις σταδιακής τροποποίησης της χρήσης τους. Αναφέρουμε ενδεικτικά την επιτυχή πορεία των επενδύσεων σε συγκεκριμένες προϊοντιακές γραμμές, όπως η οι λύσεις διαδικτυακής παρουσίας (κατηγορία 7) και οι λύσεις και εφαρμογές τηλεματικής (Κατηγορία 8), που ήδη το 2004 είχαν καταλυτική συνεισφορά στον κύκλο εργασιών, παράλληλα με την επιτυχή πορεία των νέων εκδόσεων κεντητικού λογισμικού (Κατηγορία 2), που εξακολουθεί να είναι το βασικό προϊόν της εταιρίας. Παράλληλα από τις επενδύσεις στις υπόλοιπες κατηγορίες του Ε.Σ. προκύπτουν ωφέλειες στις δραστηριότητες της εταιρίας, δυσδιάκριτες για τον επενδυτή και αναλυτή, αλλά σαφείς για τους ανθρώπους της εταιρίας, που λόγω αυτών των συντελεσθεισών επενδύσεων εξυπηρετούνται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Από το συνολικό Ε.Σ. χρηματοδοτήθηκε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό σχεδόν το σύνολο των επενδύσεων που είχαν αρχικά προγραμματιστεί και πλέον το 2005 τόσο με την εμπορική αξιοποίηση της επένδυσης στις μηχανές laser όσο και με την τελευταία απόφαση ίδρυσης της θυγατρικής στην Ιαπωνία και την αυτόνομη παρουσία της εταιρίας στην αγορά αυτή, αναμένουμε οι ωφέλειες να γίνουν ακόμη πιο ορατές, με κριτήριο τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών.

Επομένως κρίνεται ότι η μη υλοποίηση των υπολειπόμενων επενδύσεων των 533,88 χιλ. ευρώ στις κατευθύνσεις που είχαν οριστεί βάσει της από 28.05.2004 απόφασης της Τακτικής Γ.Σ. δεν πρόκειται να επηρεάσει την επιτυχία ολόκληρου του Ε.Σ. αλλά των μεμονωμένων επενδύσεων που δεν θα πραγματοποιηθούν στο προβλεπόμενο σύνολό τους. Και αυτό καθώς όπως αναλύθηκε και παραπάνω οι επενδύσεις που κρίθηκαν απαραίτητο να υλοποιηθούν, ολοκληρώθηκαν, ενώ άλλες επενδύσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκε μείωση της συνολικής δαπάνης, ολοκληρώθηκαν σε επαρκή βαθμό, ώστε να κρίνεται ότι έχουν καταστεί λειτουργικές και ωφέλιμες για την αναπτυξιακή πορεία των εργασιών της εταιρίας.

Τέλος αναφορικά με τους παράγοντες επενδυτικού κινδύνου, όπως αυτοί αναλύονταν στο Ενημερωτικό Δελτίο κατά τη Δημόσια Εγγραφή της εταιρίας και όπως αναπαράγονται στα Ετήσια Δελτία χρήσης 2002 και 2003, αξίζει να τονίσουμε ότι η εταιρία συναισθανόμενη την σημαντικότητα αυτών φρόντιζε αδιαλείπτως ώστε η ομαλή πορεία των εργασιών της να μην επηρεαστεί από αυτούς, καθώς μερίμνησε ώστε να ελαχιστοποιείται η επίδραση στη δραστηριότητά της από τους κινδύνους αυτούς. Λόγω όμως και της τελευταίας αποφασισθείσας επένδυσης είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι οι δραστηριότητες της εταιρίας, ακόμη και προ της εισαγωγής της στη ΝΕ.Χ.Α., διασπαρμένες καθώς είναι σε πολλές διεθνείς αγορές, εξακολουθούν να διατρέχουν τον κίνδυνο να επηρεαστούν εάν κάποια από τις σημαντικές επενδύσεις που υλοποιήθηκαν αποβεί ανεπιτυχής. Θεωρούμε όμως ότι πλέον και έχοντας ολοκληρώσει το 85% του συνολικού Ε.Σ. ο κίνδυνος αυτός είναι μικρός καθώς και οι τελευταίες επενδύσεις που υλοποιούνται έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των όποιων κινδύνων.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στην επένδυση στην Ιαπωνία, η εταιρία θεωρεί ότι η επένδυση αυτή δεν διαφοροποιεί τους παράγοντες κινδύνου για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας. Και αυτό καθώς όπως προαναφέρθηκε η εταιρία έχει πολύχρονη παρουσία στην ιαπωνική αγορά, έχει εγκατεστημένο δίκτυο διανομής και ουσιαστικά με την επένδυση που θα υλοποιήσει επιδιώκει διαφοροποίηση και αύξηση των εργασιών της. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι η επένδυση στην Ιαπωνία, έχει περιορισμένο κίνδυνο, και σε μεγάλο βαθμό οι συνθήκες επίτευξης των τεθέντων στόχων είναι διασφαλισμένες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ως προς την εξέλιξη υλοποίησης της επένδυσης των αντληθέντων κεφαλαίων, παρατίθεται ο τελευταίος δημοσιευμένος Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων που αφορά στο Γ’ τρίμηνο του 2004.

Ακολουθεί:

Δημοσιευμένος πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων Γ’ Τριμήνου 2004

Γνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με την από 21.3.2002 απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών που έγινε με βάση την από 1.11.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και την υπ'αριθ. 1/229/9.11.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού Ευρώ 5.702.514,26 (συνολικά €  6.144.000 μείον: έξοδα €  441.485,74). Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος εγγραφής ήταν από 6.3.2002 έως 8.3.2002. Από την αύξηση αυτή προέκυψαν 640.000  νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση, στην Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Ν.Ε.Χ.Α) στις 2.4.2002.  Η πιστοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έγινε στις 14.3.2002. Τα αντληθέντα κεφάλαια σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο (κεφ. 4.2 σελ.47), όπως αυτά προέκυψαν μετά την υπ' αριθμ. 146/29.5.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τις τροποποίησεις του Επενδυτικού Σχεδίου που εγκρίθηκαν από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρίας την 19.6.2003 και 28.5.2004, διατέθηκαν μέχρι 30.9.2004 ως ακολούθως :

Σημειώσεις : 1) Με την από 19.6.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίθηκε η αναθεώρηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας με την προσθήκη δύο νέων κατηγοριών επενδύσεων (βλέπε ανωτέρω πίνακα κατηγορίες Νο 8 & 9) καθώς επίσης και την αναδιάρθρωση του προς διάθεση υπολοίπου επενδύσεων κατά την 31.3.2003. Με την από 28.5.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίθηκε η αναθεώρηση του ήδη τροποποιημένου επενδυτικού σχεδίου με την επανακατάταξη στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες του πρός διάθεση υπόλοιπου της 31.3.2004 συνολικού ποσού 1.366.309,60 Ευρώ. 2) Tα αδιάθετα ποσά, που ανέρχονται σε 556.993,06 Ευρώ έχουν τοποθετηθεί σε βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις .

Για μια περισσότερο λεπτομερή ανάλυση των αλλαγών που συντελέσθηκαν στο Επενδυτικό Σχέδιο της εταιρίας με την από 19.06.2003 απόφασης της Τακτικής Γ.Σ. ανατρέξατε στο Πληροφοριακό Σημείωμα που εξέδωσε η εταιρία τον Ιανουάριο του 2005 και στην Έκθεση Πορείας Υλοποίησης του Ε.Σ. Β’εξαμήνου 2003 που δημοσιεύτηκε από το Χ.Α. τον Απρίλιο του 2004.

Για μια περισσότερο λεπτομερή ανάλυση των αλλαγών που συντελέσθηκαν στο Επενδυτικό Σχέδιο της εταιρίας με την από 28.05.2004 απόφασης της Τακτικής Γ.Σ. ανατρέξατε στο Πληροφοριακό Σημείωμα που εξέδωσε η εταιρία τον Ιανουάριο του 2005 και στην Έκθεση Πορείας Υλοποίησης του Ε.Σ. Α’εξαμήνου 2004 που δημοσιεύτηκε από το Χ.Α. το Σεπτέμβριο του 2004.