#### ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

ΑΡ. ΜΑΕ 14636/06/Β/87/9

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

#### Για την πληροφόρηση του Επενδυτικού Κοινού

σχετικά με τη διαφοροποίηση της χρήσης των Κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (Ε.Γ.Σ. 08.01.2004).

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3152/2003 και την υπ’ αριθμ. 1/304/10.6.04 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΛΑΡΙΣΑ 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ……..….2

2.	ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (Ε.Γ.Σ. 08.01.2004)……….3

3.	ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 25.06.2004………...…………………………….6

4.	ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 20.04.2005 ……………………….………….………10

5. 	ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ…….…………………...………………………………………………………….…14

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος από την Εταιρεία έγινε σύμφωνα με με το άρθρο 3 του Ν.3152/2003 και την υπ’ αριθμ. 1/304/10.6.04 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφορά την έγκριση χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο «INTRAMET») που αποφασίστηκε κατά την Ε.Γ.Σ. των μετόχων της 08.01.2004 και τροποποιήθηκε με απόφαση της Τ.Γ.Σ. των μετόχων της 25.06.2004. Η εν λόγω έγκριση δόθηκε από την Ε.Γ.Σ. της 20.04.2005.

Υπεύθυνος για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος είναι ο κ. Πέτρος Κ. Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία» ή «INTRAMET»)  (Γιάννουλη Λάρισας τηλ. 2410-592040).

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:

- Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα είναι πλήρη και αληθή.

- Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Σημειώματος.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναφέρονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία της Εταιρείας (5ο χλμ. Λάρισας – Τυρνάβου, 415 00 Γιάννουλη Λάρισας), υπεύθυνος κ. Παναγιώτης Χαραλάμπους (τηλ. 2410-592040).

# ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (Ε.Γ.Σ. 08.01.2004)

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 08.01.2004 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά € 1.650.000.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με τη Δημόσια Εγγραφή που διενεργήθηκε την περίοδο 17 έως 20 Φεβρουαρίου 2004, ανήλθαν σε € 10.450.000, σύμφωνα με την πιστοποίηση του Δ.Σ. της 03.03.2004, τα οποία μετά την αφαίρεση των εξόδων ύψους € 1.336.004,37 ανήλθαν σε € 9.113.995,63. Εκδόθηκαν 5.500.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, των οποίων η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. άρχισε την 15.03.2004.

Στη συνέχεια παρατίθεται ο προορισμός των νέων κεφαλαίων, σύμφωνα με το αναφερόμενο, ανωτέρω, εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο :

Α. Δημιουργία/Εκσυγχρονισμός / Επέκταση μονάδας Βιομηχανοποίησης Μεταλλικών Κτιρίων και Στέγαστρων μεγάλων ανοιγμάτων

Ποσό € 472.321,64 προβλεπόταν να διατεθεί για την αγορά συμπληρωματικού εξοπλισμού κοπής, διαμόρφωσης, διάτρησης και επιφανειακής επεξεργασίας και αφορούσε στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και επέκταση της νέας μονάδος βιομηχανοποίησης μεταλλικών κτιρίων και στέγαστρων μεγάλων ανοιγμάτων.

Β. Δημιουργία Αίθουσας – Αγορά Εξοπλισμού Βιομηχανοποίησης Προκατασκευασμένων Μονάδων (προσαρμοζόμενης δυναμικότητας) Βιολογικού Καθαρισμού

Ποσό € 3.778.602,16 προβλεπόταν να διατεθεί για τη δημιουργία  νέας αίθουσας και αγορά εξοπλισμού βιομηχανοποίησης προκατασκευασμένων μονάδων (προσαρμοζόμενης δυναμικότητας) βιολογικού καθαρισμού οικισμών.

Γ. Δημιουργία μηχανουργείου μέσης κατηγορίας κατεργασίας εξαρτημάτων στρατιωτικού εξοπλισμού και μονάδων σταθμών Ηλιο-Ατμοηλεκτρικής ενέργειας

Ποσό € 1.889.306,59 προβλεπόταν να διατεθεί για τη δημιουργία μηχανουργείου μέσης κατηγορίας κατεργασίας, εξαρτημάτων στρατιωτικού εξοπλισμού και μονάδων σταθμών Ηλιο-Ατμοηλεκτρικής ενέργειας.

Δ. Προμήθεια οργάνων και συσκευών ελέγχου.

Ποσό € 755.714,01 αναμενόταν να διατεθεί για την προμήθεια ειδικών οργάνων και συσκευών ελέγχου, η χρήση των οποίων επιτρέπει στην Εταιρεία την κατασκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Ε. Αγορά εξοπλισμού και λογισμικού μηχανογράφησης

Ποσό € 543.175,49 αναμενόταν να διατεθεί για την αγορά και αντικατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως σταθμοί εργασίας και εφαρμογές για διαχείριση έργων και αποθηκών, λογισμικού και περιφερειακών μηχανημάτων για εξοπλισμό γραφείων υποστήριξης λογιστικών και λοιπών εφαρμογών.

ΣΤ. Επέκταση - Εκσυγχρονισμός Μονάδας Μεταλλικών Κατασκευών

Ποσό € 420.376,83 αναμενόταν να διατεθεί για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης μονάδας μεταλλικών κατασκευών, προκειμένου η Εταιρεία να μπορεί να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της αγοράς. Η εν λόγω επένδυση αφορούσε σε εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά μηχανημάτων και οργάνων για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Ζ. Επέκταση - Εκσυγχρονισμός Αποθηκών

Ποσό € 264.502,36 αναμενόταν να διατεθεί για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εξωτερικών αποθηκών της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία επρόκειτο να προβεί κυρίως σε αγορά εξοπλισμού των αποθηκών, όπως γερανογέφυρες προκειμένου να ενισχύσει τη δυναμικότητα των εξωτερικών αποθηκών της.

Η. Επέκταση - Εκσυγχρονισμός Μονάδας Ελαφρών Ηλεκτρομηχανολογικών Κατασκευών

Ποσό € 989.996,55 αναμενόταν να διατεθεί για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ελαφρών ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς για σύγχρονες και εξειδικευμένες κατασκευές.

Ειδικότερα, τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατανέμοντο χρονικώς, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα Α:

###### ΠΙΝΑΚΑΣ Α

# ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 25.06.2004

Η Τ.Γ.Σ. της 25.06.2004 αποφάσισε την τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο.

Δεδομένου :

α) ότι μεγάλο μέρος του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας υλοποιήθηκε την περίοδο 2002-2003 και χρηματοδοτήθηκε με τραπεζικά δάνεια των οποίων η αποπληρωμή  - όπως προβλέπονταν και στο Ενημερωτικό Δελτίο – θα γινόταν από τα έσοδα της Δημόσιας Εγγραφής, εφόσον θα αντλούνταν τα απαιτούμενα κεφάλαια

και

β) ότι το ύψος των – βάσει Δημόσιας Εγγραφής – αντληθέντων κεφαλαίων δεν αρκεί για την αποπληρωμή των ανωτέρω τραπεζικών δανείων

αποφασίσθηκε η υλοποίηση ορισμένων κατηγοριών επενδύσεων που προβλέπονταν για το 2004 να μετατεθεί χρονικά για το 2005 και να διατεθεί ποσό € 2.200.000 – μικρότερου του 25% των συνολικών προς διάθεση κεφαλαίων – στο Α’ εξάμηνο του 2004 για τη μερική αποπληρωμή τραπεζικών δανείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της περιόδου 2002-2003, τροποποιώντας τα ποσά ορισμένων κατηγοριών επενδύσεων  της Εταιρείας ως κατωτέρω:

Α. Δημιουργία/Εκσυγχρονισμός / Επέκταση μονάδας Βιομηχανοποίησης Μεταλλικών Κτιρίων και Στέγαστρων μεγάλων ανοιγμάτων

Προβλέφθηκε η μείωση του συνολικού κονδυλίου κατά € 300.000 προκειμένου αυτό να διατεθεί για την αποπληρωμή τραπεζικών δανείων.

Β. Δημιουργία Αίθουσας – Αγορά Εξοπλισμού Βιομηχανοποίησης Προκατασκευασμένων Μονάδων (προσαρμοζόμενης δυναμικότητας) Βιολογικού Καθαρισμού

Προβλέφθηκε η μείωση του συνολικού κονδυλίου κατά € 500.000 προκειμένου αυτό να διατεθεί για την αποπληρωμή τραπεζικών δανείων, καθώς και η χρονική μετατόπιση της διάθεσης του υπολοίπου ποσού ύψους € 3.278.602,16 ως εξής :

- Α’ εξάμηνο 2005 : ποσό € 2.003.322,92 και

- Β’ εξάμηνο 2005 : ποσό € 1.275.279,24

Γ. Δημιουργία μηχανουργείου μέσης κατηγορίας κατεργασίας εξαρτημάτων στρατιωτικού εξοπλισμού και μονάδων σταθμών Ηλιο-Ατμοηλεκτρικής ενέργειας

Προβλέφθηκε η μείωση του συνολικού κονδυλίου κατά € 100.000 προκειμένου αυτό να διατεθεί για την αποπληρωμή τραπεζικών δανείων, καθώς και η χρονική μετατόπιση της διάθεσης του υπολοίπου ποσού ύψους € 1.789.306,95 ως εξής :

- Α’ εξάμηνο 2005 : ποσό € 849.378,55 και

- Β’ εξάμηνο 2005 : ποσό € 939.928,04

Δ. Προμήθεια οργάνων και συσκευών ελέγχου.

Προβλέφθηκε η μείωση του συνολικού κονδυλίου κατά € 400.000 προκειμένου αυτό να διατεθεί για την αποπληρωμή τραπεζικών δανείων.

Ε. Αγορά εξοπλισμού και λογισμικού μηχανογράφησης

Προβλέφθηκε η χρονική μετατόπιση της διάθεσης των κεφαλαίων που προορίζονταν για την εν λόγω επένδυση ύψους € 543.175,49 ως εξής :

- Α’ εξάμηνο 2004 : ποσό € 43.175,49

- Β’ εξάμηνο 2004 : ποσό € 250.000,00

- Α’ εξάμηνο 2005 : ποσό € 200.000,00 και

- Β’ εξάμηνο 2005 : ποσό €  50.000,00

ΣΤ. Επέκταση - Εκσυγχρονισμός Μονάδας Μεταλλικών Κατασκευών

Προβλέφθηκε η χρονική μετατόπιση της διάθεσης των κεφαλαίων που προορίζονταν για την εν λόγω επένδυση ύψους € 420.376,83 ως εξής :

- Α’ Εξάμηνο 2004: ποσό €  18.707,00

- B’ Εξάμηνο 2004: ποσό € 150.465,13

- Α’ Εξάμηνο 2005: ποσό €   94.465,13

- B’ Εξάμηνο 2005: ποσό € 156.739,57

Ζ. Επέκταση - Εκσυγχρονισμός Αποθηκών

Προβλέφθηκε η μείωση του συνολικού κονδυλίου κατά € 200.000 προκειμένου αυτό να διατεθεί για την αποπληρωμή τραπεζικών δανείων.

Η. Επέκταση - Εκσυγχρονισμός Μονάδας Ελαφρών Ηλεκτρομηχανολογικών Κατασκευών

Προβλέφθηκε η μείωση του συνολικού κονδυλίου κατά € 700.000 προκειμένου αυτό να διατεθεί για την αποπληρωμή τραπεζικών δανείων.

Θ. Αποπληρωμή Δανείων για πραγματοποιηθείσες επενδύσεις 2002-2003

Προβλέφθηκε να διατεθεί στο Α’ εξάμηνο του 2004 ποσό € 2.200.000 για τη μερική αποπληρωμή τραπεζικών δανείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας την περίοδο 2002-2003.

Η χρονική κατανομή για τη χρήση των προαναφερθέντων κονδυλίων καθώς και οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις μέχρι 30.06.2004 εμφανίζονται στον κατωτέρω Πίνακα Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

# ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 20.04.2005

Κατά την περίοδο που μεσολάβησε μετά την απόφαση της Τ.Γ.Σ. της 25.06.2004 μεταβλήθηκαν ορισμένες συνθήκες οι οποίες επέβαλαν διαφοροποιήσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, οι οποίες εγκρίθηκαν κατά την Ε.Γ.Σ. της 20.04.2005.

Δεδομένου ότι, η προβλεπόμενη από την Τ.Γ.Σ. της 25.06.2004, διάθεση των κεφαλαίων για επενδύσεις (κατηγορίες Α, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η και Θ ως ανωτέρω, βλ. Κεφ. 3 του παρόντος) όσον αφορά το έτος 2004 πραγματοποιήθηκε επακριβώς μέχρι την 31.12.2004, αποφασίσθηκε λόγω μεταβολής των συνθηκών, να διατεθούν εντός του 2005 τα αδιάθετα κεφάλαια την 31.12.2004, ποσού € 5.907.671,65 που προορίζονταν να διατεθούν για τις ανωτέρω επενδύσεις (κατηγορίες Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Η ως ανωτέρω, βλ. Κεφ. 3 του παρόντος) εντός του 2005, ως εξής :

Α. Δραστηριοποίηση της Εταιρείας σε έργα προστασίας περιβάλλοντος, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών

Η Εταιρεία διαβλέποντας τις γενικότερες ευνοϊκές προοπτικές που δημιουργούνται  διεθνώς αναφορικά με τα έργα περιβάλλοντος αποφάσισε την δραστηριοποίησή της, είτε αυτοτελώς είτε μέσω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών, στο σχεδιασμό, μελέτη και κατασκευή τέτοιων έργων. Τόσο η Κοινοτική όσο και η Εθνική Νομοθεσία θέτουν τις βάσεις για την εντατικοποίηση των έργων περιβάλλοντος και την αποτελεσματική επεξεργασία και διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα, τα έργα περιβάλλοντος αφορούν μονάδες βιολογικού καθαρισμού και σύγχρονες και ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης αποβλήτων με εργοστάσια μηχανικής ανακύκλωσης και Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ), κλπ.

Στα πλαίσια αυτά, προβλέφθηκε η διάθεση ποσού € 2.200.000 από τα αντληθέντα κεφάλαια,  με στόχο την άμεση δραστηριοποίηση της INTRAMET στην εν λόγω αγορά. Η Εταιρεία θα προβεί στην διερεύνηση και αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων με στόχο την επιλογή του πλέον κατάλληλου τρόπου, ήτοι αυτοτελώς ή μέσω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών, για τη δραστηριοποίησή της σε έργα προστασίας περιβάλλοντος, επιδιώκοντας πάντα τα μεγαλύτερα δυνατά οικονομικά οφέλη.

Β. Αγορά νέων μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού για τον  εκσυγχρονισμό του εργοστασίου

Προβλέφθηκε η διάθεση ποσού € 1.600.000 για την αγορά νέων μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου και ειδικότερα των μονάδων Μεταλλικών & Ηλεκτρομηχανικών κατασκευών, το οποίο θα διατεθεί αναλυτικότερα ως εξής :

Οι ως άνω επενδύσεις θα επιτρέψουν στην Εταιρία να εκσυγχρονίσει περαιτέρω τις παραγωγικές εγκαταστάσεις, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους για την παραγωγή και διάθεση υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό η Εταιρεία θα ενδυναμώσει τη θέση της στην αγορά των σύνθετων μεταλλικών και ηλεκτρομηχανικών κατασκευών υψηλών απαιτήσεων, όπως πολυόροφα μεταλλικά κτίρια, μεταλλικά μέρη μονάδων βιολογικού καθαρισμού και μονάδων αφαλάτωσης, μεταλλικοί οικίσκοι, σταθμοί και δίκτυα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έργα υποδομής σιδηροδρομικών δικτύων (ηλεκτροδότηση).

Γ. Αγορά εξοπλισμού λογισμικού μηχανογράφησης

Προβλέφθηκε η διάθεση ποσού € 207.671,65 για την αγορά εξοπλισμού λογισμικού μηχανογράφησης που αφορά σε hardware και software, για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος S.A.P. (System Application Program), για την αναδιοργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών της Εταιρείας βάσει διεθνών πρότυπων επιχειρηματικών πρακτικών και τη διασφάλιση ακριβούς και αξιόπιστης πληροφόρησης, καθώς και στον καλύτερο έλεγχο των οικονομικών μεγεθών των δραστηριοτήτων της.

Δ. Κεφάλαιο Κίνησης

Προβλέφθηκε η διάθεση ποσού € 1.900.000 για την ενίσχυση του Κεφαλαίου Κίνησης της Εταιρείας, αποτέλεσμα της ανάγκης για αυξημένη ρευστότητα κυρίως λόγω της ανάληψης και ολοκλήρωσης από την Εταιρεία μιας σειράς σύνθετων Ολυμπιακών έργων τα οποία απαίτησαν τη δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων κίνησης από την Εταιρεία, λόγω του ότι οι πιστοποιήσεις των εργασιών και ακολούθως οι συναφείς πληρωμές καθυστερούν.

Επιπρόσθετα, η περαιτέρω ενίσχυση του Κεφαλαίου Κίνησης της Εταιρείας κρίθηκε ως αναγκαία προκειμένου η Εταιρεία να διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία και ρευστότητα για την περαιτέρω δραστηριοποίηση της σε έργα που αφορούν κυρίως ηλεκτρομηχανικές και μεταλλικές κατασκευές. Ειδικότερα, τα ποσά που προορίζονται να ενισχύσουν το κεφάλαιο κίνησης θα διατεθούν για την έμμεση χρηματοδότηση του κόστους πωληθέντων (κόστος κατασκευής σε υλικά και υπηρεσίες) των νέων έργων που αναλαμβάνει η Εταιρεία.

Η χρονική κατανομή για τη χρήση των προαναφερθέντων κονδυλίων καθώς και οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις μέχρι 31.3.2005 εμφανίζονται στον κατωτέρω Πίνακα Γ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

# ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων κατά τον τρόπο που προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο 4 ανωτέρω, σύμφωνα με τις διαφοροποιήσεις που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20.04.2005, διευκολύνει και ενισχύει την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας, προσαρμόζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα της και τη γενικότερη στρατηγική επέκτασης των δραστηριοτήτων της στις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και ανάγκες της αγοράς.

Τα προσδοκώμενα οφέλη παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω:

Δραστηριοποίηση της Εταιρείας σε έργα προστασίας περιβάλλοντος, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών

Όπως προαναφέρθηκε, τα έργα περιβάλλοντος αναμένεται να αποτελέσουν ένα τομέα με σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα έτη, καθώς αποτελούν επιβεβλημένη ανάγκη για την ορθολογικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Η Εταιρεία διαβλέποντας τις γενικότερες ευνοϊκές προοπτικές αποφάσισε να διαθέσει ποσό ύψους € 2.200.000 για τη δραστηριοποίηση της, είτε αυτοτελώς είτε μέσω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών, σε έργα περιβάλλοντος.

Στόχος της ΙΝΤΡΑΜΕΤ είναι να διεισδύσει άμεσα στην αγορά έργων περιβάλλοντος και ειδικότερα σε έργα υψηλής περιβαλλοντικής τεχνολογίας και να αποκτήσει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, η οποία σε συνδυασμό με την εμπειρία της σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων και έργων υποδομής, θα της επιτρέψουν να προσφέρει ολοκληρωμένες τελικές λύσεις, από τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη συμβατική και την απαιτούμενη μεταλλική κατασκευή έως και διαχείριση τέτοιων έργων, διεκδικώντας έτσι δεσπόζουσα θέση σε μια αναπτυσσόμενη αγορά.

Αγορά νέων μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού για τον  εκσυγχρονισμό των Μονάδων Μεταλλικών & Ηλεκτρομηχανικών Κατασκευών

Η διάθεση μέρους των κεφαλαίων για τον εκσυγχρονισμό των Μονάδων Μεταλλικών και Ηλεκτρομηχανικών κατασκευών,  θα επιτρέψει στην Εταιρεία να καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς για σύνθετες μεταλλικές και ηλεκτρομηχανικές κατασκευές υψηλών απαιτήσεων, όπως μεταλλικά κτίρια, μεταλλικά μέρη μονάδων βιολογικού καθαρισμού, σταθμοί και δίκτυα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έργα υποδομής σιδηροδρομικών δικτύων (ηλεκτροδότηση).

Η συνεχής αναβάθμιση των εν λόγω Μονάδων Κατασκευών εντάσσεται στα πλαίσια των ευρύτερων στόχων της Εταιρείας για διατήρηση και ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στον τομέα των σύνθετων μεταλλικών και ηλεκτρομηχανικών κατασκευών, για δημιουργία και παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και παράλληλα τη διείσδυση της στους αντίστοιχους τομείς σε χώρες των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολή και της Δυτ. Ευρώπης.

Αγορά εξοπλισμού λογισμικού μηχανογράφησης

Στα πλαίσια των επενδύσεων σε εξοπλισμό λογισμικού μηχανογράφησης, η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά και εγκατάσταση της διεθνώς αναγνωρισμένης πλατφόρμας εφαρμογών λογισμικού SAP (εφαρμογές για διαχείριση έργων και αποθηκών, διανομής και πωλήσεων, οικονομικής διαχείρισης, ελεγκτικής, κλπ.). Με την επένδυση αυτή η Εταιρεία επιτυγχάνει την αναδιοργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών της βάσει διεθνών πρότυπων επιχειρηματικών πρακτικών, την εξάλειψη δραστηριοτήτων που δεν προσδίδουν αξία, την διασφάλιση άμεσης, ακριβούς και αξιόπιστης πληροφόρησης, καθώς και στον καλύτερο έλεγχο των οικονομικών μεγεθών των δραστηριοτήτων της.

Κεφάλαιο Κίνησης

Η διάθεση μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων για την ενίσχυση του Κεφαλαίου Κίνησης της Εταιρείας είναι αποτέλεσμα της ανάγκης για αυξημένη ρευστότητα κυρίως λόγω της ανάληψης και ολοκλήρωσης από την Εταιρεία μιας σειράς σύνθετων Ολυμπιακών έργων (μεταλλική στέγη Σταδίου Καραϊσκάκη, μεταλλικές κατασκευές κλειστού γυμναστηρίου Ολυμπιακού Συγκροτήματος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου, μεταλλικές κατασκευές στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας Μαρκοπούλου και το Κολυμβητικό Κέντρο ΟΑΚΑ) τα οποία απαίτησαν τη δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων κίνησης από την Εταιρεία λόγω του ότι οι πιστοποιήσεις των εργασιών και ακολούθως οι συναφείς πληρωμές καθυστερούν.

Επιπρόσθετα, η περαιτέρω ενίσχυση του Κεφαλαίου Κίνησης της Εταιρείας κρίθηκε ως αναγκαία προκειμένου η Εταιρεία να διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία και ρευστότητα για την περαιτέρω δραστηριοποίηση της σε έργα που αφορούν κυρίως ηλεκτρομηχανικές και μεταλλικές κατασκευές.

Έτσι, η επιπλέον ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας εκτιμήθηκε ότι θα αποφέρει οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία αφού θα την καταστήσει ικανή να διαπραγματευθεί με καλύτερους όρους τις τιμές παροχής των υπηρεσιών/υλικών από υπεργολάβους/προμηθευτές. Ειδικότερα, τα ποσά που προορίζονται να ενισχύσουν το κεφάλαιο κίνησης θα διατεθούν για την έμμεση χρηματοδότηση του κόστους πωληθέντων (κόστος κατασκευής σε υλικά και υπηρεσίες) των νέων έργων που αναλαμβάνει η Εταιρεία, επιτυγχάνοντας καλύτερους όρους συνεργασίας με προμηθευτές/υπεργολάβους.

Προσδοκώμενες συνέπειες για την Εταιρεία απο τη μη υλοποίηση των αρχικά προγραμματισθέντων κατηγοριών επενδύσεων

Όπως προαναφέρθηκε, οι ανωτέρω διαφοροποιήσεις στη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20.04.2005, αποσκοπούν στην προσαρμογή του αρχικού επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας στις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται αυτή, καθώς και στις ανάγκες της αγοράς.

Στα πλαίσια αυτά, και ειδικότερα όσον αφορά στις κατηγορίες των επενδύσεων που δεν υλοποιούνται (Δημιουργία Αίθουσας και Αγορά εξοπλισμού βιομηχανοποίησης προκατασκευασμένων μονάδων βιολογικού καθαρισμού, Δημιουργία μηχανουργείου μέσης κατηγορίας, κατεργασίας εξαρτημάτων στρατιωτικού εξοπλισμού και μονάδων σταθμών Ηλιο-ατμοηλεκτρικής ενέργειας, κλπ.), εκτιμάται ότι η μη πραγματοποίηση τους δεν θα έχει καμία αρνητική  συνέπεια στα οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρείας. Στόχος των εν λόγω επενδύσεων, κατά το χρόνο που αυτές προγραμματίστηκαν, ήταν η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας της Εταιρείας για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς, όπως αυτές τότε διαφαίνονταν, για ανάλογης φύσεως έργα. Δεδομένης της μεταβολής των συνθηκών της αγοράς και της φύσης των εκτελούμενων έργων, η Εταιρεία εκτιμά σήμερα ότι δεν απαιτούνται πλέον οι εν λόγω επενδύσεις (με τη μορφή που αυτές αρχικά προγραμματίσθηκαν) και ότι τυχόν ανάγκες οι οποίες προκύψουν για μηχανολογικό εξοπλισμό ή πάγια των ως άνω κατηγοριών, δύναται να καλυφθούν μέσω leasing ή ενοικίασης, αποδεσμεύοντας έτσι σημαντικά κεφάλαια. Επιπρόσθετα, η τοποθέτηση των αδιάθετων κεφαλαίων στις χρήσεις που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20.04.2005, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει μακροπρόθεσμα την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, καθώς επιτρέπει στην Εταιρεία τη διείσδυση της σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές και τομείς δραστηριοτήτων με ευνοϊκούς όρους.