ΑΕΓΕΚ - ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ – Γ.Σ. 26/6/2003.

Σύμφωνα με την Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10/5/2000,για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, εκδόθηκαν 41.535.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 600 δρχ έκαστη και τιμή διάθεσης 1.100 δρχ. Έτσι αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 134.082.171,68  Ευρώ (45.688.500.000 δρχ), προκειμένου να εφαρμοστεί το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας. Ο προορισμός των αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο της αύξησης (Αύγουστος 2000), τις από 28/6/2001 και 20/6/2002 τροποποιητικές Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καθώς και την παρούσα τροποποίηση που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26/6/03, παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ | ΑΠΟΦΑΣΗ | ΑΠΟΦΑΣΗ | ΑΠΟΦΑΣΗ |
|  | ΔΕΛΤΙΟΥ | Γ.Σ. 28/6/01 | Γ.Σ. 20/6/02 | Γ.Σ. 26/6/03 |
| ποσά σε Ευρώ | ΕΩΣ 31/12/01 | ΕΩΣ 31/12/02 | ΕΩΣ 31/12/02 | ΕΩΣ 31/12/03 |
| 1. Εξαγορά του ομίλου ΕΤΕΠ - METΩΝ και συμμετοχή της |  |  |  |  |
| ΑΕΓΕΚ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτών. |  |  |  |  |
| 1.1. ΕΤΕΠ εξαγορά του 68,11% (Πρόβλεψη Ε.Δ. 60%) | 63.389.581,80 | 49.714.190,90 | 49.714.190,90 | 49.714.190,90 |
| 1.2. ΜΕΤΩΝ εξαγορά του 52,09% (Πρόβλεψη Ε.Δ. τουλάχιστον 50%) | 9.977.989,73 | 5.430.732,36 | 5.430.732,36 | 5.430.732,36 |
| 2. ΗΦΑΙΣΤΟΣ (εξαγορά του 30%) | 1.100.513,57 | 0 | 0 | 0 |
| 3. ΑΤΕ ΟΜΑΣ (αύξηση κεφαλαίου-συμμετοχή ΑΕΓΕΚ) | 1.616.434,34 | 1.616.434,34 | 1.616.434,34 | 1.616.434,34 |
| 4. ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (υπόλοιπο καταβολής μετοχικού κεφαλαίου.) | 586.940,57 | 586.940,57 | 586.940,57 | 586.940,57 |
| 5. ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ (αυτοχρηματοδοτούμενο έργο) |  |  |  |  |
| Κάλυψη των αναγκών του έργου έως 31/12/2002 | 8.804.108,58 | 8.804.108,58 | 8.804.108,58 | 7.342.786,74 |
| 6. Λοιπά αυτοχρηματοδοτούμενα έργα |  |  |  |  |
| 6.1. Κτίριο Ρουμανίας | 1.467.351,43 | 1.467.351,43 | 1.467.351,43 | 0 |
| 6.2. Κτίριο γραφείων ΑΕΓΕΚ | 4.402.054,29 | 11.738.811,45 | 0 | 0 |
| 6.3. Γκαράζ Αμαρουσίου | 4.402.054,29 | 4.402.054,29 | 4.402.054,29 | 407.262,54 |
| 6.4. Ενεργειακά έργα (Πρόβλεψη Ε.Δ. μικρά ενεργ.) | 4.879.530,45 | 4.879.530,45 | 4.879.530,45 | 674.869,79 |
| 7. Εξόφληση δανείων & κεφάλαιο κινήσεως | 26.412.325,75 | 30.110.256,81 | 30.110.256,81 | 30.110.256,81 |
| 8. Αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. | 6.162.876,01 | 8.804.108,58 | 10.304.108,58 | 12.698.688,04 |
| 9. Εγκατάσταση νέου μηχανογραφικού συστήματος ERP | 880.410,86 | 293.470,29 | 293.470,29 | 293.470,29 |
| 10. Τοποθέτηση σε ακίνητα | 0 | 4.695.524,58 | 5.979.401,03 | 4.207.617,03 |
| 11. Αύξηση ποσοστού συμμετοχής σε συγγενή εταιρία (ΕΚΤΕΡ) | 0 | 1.421.268,94 | 1.421.268,94 | 1.421.268,94 |
| 12. Συμμετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο συγγενούς εταιρίας (Εργώνης) | 0 | 117.388,11 | 117.388,11 | 117.388,11 |
| 13. Εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου τεχνικών εταιριών με σκοπό τη συγχώνευση |  |  |  |  |
| 13.1. ΔΟΜΗΤΩΡ Α.Τ.Ε. | 0 | 0 | 2.833.328,00 | 2.833.328,00 |
| 13.2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. | 0 | 0 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 13.3. ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.ΤΕ.Β.Ε. | 0 | 0 | 871.607,00 | 871.607,00 |
| 13.4. ΑΞΩΝ Α.ΤΕ.Β.Ε. | 0 | 0 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| 14. Χρηματοδότηση κοινοπραξίας κατασκευής φραγμάτων Ιορδανίας | 0 | 0 | 0 | 8.901.934,24 |
| 15. Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας "ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε." | 0 | 0 | 0 | 1.128.000,00 |
| 16. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής ΕΝΕΤ Α.Ε. | 0 | 0 | 0 | 475.395,98 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 134.082.171,68 | 134.082.171,68 | 134.082.171,68 | 134.082.171,68 |

Σύμφωνα με την Απόφαση EK 5/204 Άρθρο 4 παρ. 1ζ , η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί τον επανακαθορισμό του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, τον οποίο ενέκρινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26/6/2003.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, τον Οκτώβριο 2000, η Εταιρία συγκέντρωσε συνολικά κεφάλαια ύψους 134.082.171,68 Ευρώ, προκειμένου να τα διαθέσει σε διάφορες κατηγορίες επενδύσεων που θα εξυπηρετούσαν τη μεγέθυνση και τον αναπτυξιακό της προσανατολισμό. Από τα κεφάλαια αυτά, έχουν επενδυθεί μέχρι σήμερα, στις προβλεπόμενες κατηγορίες του αρχικού και των δύο τροποποιητικών προγραμμάτων, συνολικά, 120.948.586,28 Ευρώ, ήτοι ποσοστό κάλυψης 90,2% του συνόλου.

Λόγω πλήθους και των επιμέρους ιδιαιτεροτήτων των υφισταμένων κατηγοριών επενδύσεων, σημειώθηκε επιβράδυνση στην ολοκλήρωση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων με συνέπεια στις 31/3/2003  να εμφανιστεί αδιάθετο υπόλοιπο ποσού 13.133.585,4 Ευρώ και ποσοστού 9,8% του συνόλου .

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το εναπομείναν υπόλοιπο του προγράμματος σε περισσότερο άμεσες ανάγκες της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

Α] Την απάλειψη της κατηγορίας αυτοχρηματοδοτούμενου έργου "Κτίριο Ρουμανίας" ποσού 1.467.351,43 Ευρώ. Η θυγατρική εταιρία AEGEK ROM CONSTRUCT SRL, η οποία εκτελεί το έργο και εδρεύει στο Βουκουρέστι έχει ήδη αποκτήσει ευχερείς προσβάσεις στην Ρουμανική αγορά χρήματος ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί αυτόνομα στις απαιτήσεις της επένδυσης.

Β] Την ολοκλήρωση (κλείσιμο) ορισμένων κατηγοριών επενδύσεων στα ήδη επιτυγχανόμενα ποσά τους, ήτοι

1.	Του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου του Λιμένα Αστακού στο ποσό των 7.342.786,74 Ευρώ, αντί του προβλεπομένου 8.804.108,58 Ευρώ. Δεδομένου ότι το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 55% από κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν απαιτείται περαιτέρω δαπάνη στην παρούσα αρχική του φάση.

2.	Του Γκαράζ Αμαρουσίου στο ποσό των 407.262,54 Ευρώ, αντί του προβλεπομένου 4.402.054,29 Ευρώ. Το έργο παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων ανεξαρτήτων της βούλησης της εταιρίας (από πλευράς του Δήμου).

3.	Των Ενεργειακών Έργων στο ποσό των 674.869,79 Ευρώ, αντί του προβλεπομένου 4.879.530,45 Ευρώ. Σημαντικό ρόλο στη σημειωθείσα καθυστέρηση διαδραματίζει το ατελές ανταγωνιστικό πλαίσιο στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι ιδιωτικές εταιρίες, εξ αιτίας των φραγμών στην ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρία πάντως θα συνεχίσει τη δραστηριοποίησή της στον ενεργειακό τομέα παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις. Σχετικά με το ΜΥΗΕ Αργυρίου, το οποίο κατά κύριο λόγο περιλαμβάνεται σε αυτό το κονδύλι, αναμένεται έγκριση επιδότησης από το Γ? ΚΠΣ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα).

4.	Της Τοποθέτησης σε Ακίνητα στο ποσό των 4.207.617,03 εκατ. Ευρώ, αντί του προβλεπομένου 5.979.401,03 εκατ. Ευρώ.

Για την αξιοποίηση της ρευστότητας που προκύπτει από τις παραπάνω μεταβολές  εγκρίθηκε:

Α] Η χρήση, ποσού 8.901.934,24 Ευρώ στην Κ/Ξ κατασκευής των φραγμάτων MUJIB και WALA στην Ιορδανία, από προσωρινή σε οριστική.

Η παραπάνω δαπάνη συνδέεται με την αναθεώρηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου του έργου και με ασφαλείς οικονομικές απαιτήσεις της εταιρίας έναντι του πελάτη της.

Β] Η αύξηση του κονδυλίου «Αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού»  από 10.304.108,58 Ευρώ σε 12.698.688,04 Ευρώ, λόγω των αυξημένων αναγκών της εταιρίας από την ανάληψη νέων έργων.

Γ] Η κατά 20% συμμετοχή της ΑΕΓΕΚ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.?, με καταβολή ποσού 1.128.000 Ευρώ. Η παραπάνω εταιρία πρόκειται να κατασκευάσει 4 υπόγεια γκαράζ στην περιοχή της Αττικής με παραχώρηση της εκμετάλλευση αυτών για 30 χρόνια.

Δ] Η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας ΕΝΕΤ Α.Ε. κατά ποσό 475.395,98 Ευρώ. Η χρηματοδότηση λειτουργικών αναγκών της εταιρίας, θεωρείται ασφαλής και το προς διάθεση ποσό πρόκειται να ανακτηθεί μελλοντικά από τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς της.

Τέλος, για τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράμματος, εγκρίθηκε η παράτασή του μέχρι τις 31/12/2003.